Travel Planner

User Story Map — MVP v2.0 (Revisado)

Produto: Travel Planner   |   Versão: MVP 2.0 — Revisão Crítica   |   Data: Fevereiro 2026

Público-alvo: Viajante solo, casais, famílias e grupos pequenos (B2C)   |   Modelo: Freemium

Plataforma: Web App responsivo (mobile-first)   |   Idiomas: PT-BR + EN

🆕 Itens marcados com 🆕 são novidades desta revisão crítica v2.0

# 1. Visão do Produto

Proposta de valor:

"Diga para onde vai e quando — a IA monta seu plano e checklist em 60 segundos. Você ajusta, acompanha os gastos em tempo real e viaja sem surpresas."

Princípios inegociáveis do produto:

- Velocidade até o valor: o usuário vê o plano gerado pela IA em ≤ 60 segundos do cadastro

- Formulários curtos: nenhuma tela com mais de 3 campos visíveis por etapa

- Design moderno e responsivo: mobile-first, bonito, validado em 375px desde o Sprint 1

- Segurança visível: trust signals na UI, não apenas segurança técnica nos bastidores

- Privacidade como diferencial: LGPD from day one, exclusão de dados acessível

Jornada do usuário:

- ANTES — Onboarding guiado → criar viagem → IA gera plano e checklist → definir orçamento

- DURANTE — Registrar gastos → ver planejado vs. gasto em tempo real → ajustar itinerário

- DEPOIS (MVP2) — Comparativo final, exportar PDF, compartilhar com grupo

# 2. Escopo do MVP — Features Must Have

🆕 = feature adicionada ou modificada na revisão crítica v2.0

| Feature | Descrição | MoSCoW |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticação & Perfil | Login Google/email, verificação de e-mail, recuperação de senha fluida (2 passos) | Must |  |
| Trust Signals & Onboarding | Badge de segurança no cadastro, mini política em linguagem simples, onboarding 3 passos até o aha moment | Must | 🆕 |
| Criar / Editar / Excluir Viagem | Destino único, datas, nº de viajantes — interface simples, sem formulários longos | Must |  |
| IA — Gerador de Plano de Viagem | Máx. 3 interações para gerar plano — autocomplete destino, seleção visual de estilo, slider de orçamento | Must | 🆕 |
| IA — Gerador de Checklist | Checklist adaptado ao destino: docs, saúde, moeda, clima, tecnologia — gerado automaticamente | Must |  |
| Itinerário Editável | Plano gerado pela IA, ajustável (add, editar, reordenar, excluir) — drag-and-drop | Must |  |
| Links Externos | Cards com links para Kayak (voos) e Booking (hotéis) — sem booking interno | Must |  |
| Gestão de Custos — Planejado | Orçamento por categoria, multicurrency com câmbio em tempo real | Must |  |
| Gestão de Custos — Realizado | Registro de gastos durante a viagem, planejado vs. gasto em tempo real + alertas | Must |  |
| Exclusão de Conta & Dados (LGPD) | Opção clara no perfil para excluir conta e todos os dados — obrigatório por lei | Must | 🆕 |
| Multilíngue PT/EN | i18n desde o lançamento — estrutura pronta para novos idiomas | Must |  |

# 3. Backlog MVP2 — Fora do Escopo Atual

Excluídas deliberadamente para garantir foco e velocidade. Revisadas após validação com usuários reais.

| Feature | Razão para MVP2 |  |
| --- | --- | --- |
| Comparativo Pós-Viagem | Requer dados reais de gastos — validar primeiro que usuários registram gastos | MVP2 |
| Compartilhamento & Grupo | Complexidade de colaboração — validar uso solo/casal primeiro | MVP2 |
| Exportar PDF | Feature de fechamento — só útil após validar o ciclo completo | MVP2 |
| Múltiplos Destinos | Simplifica a UX de criação — 1 destino valida o core loop | MVP2 |
| Import Reservas via E-mail | Parsing de e-mail é complexo e frágil — adicionar após IA validada | MVP2 |
| IA — Recomendações Personalizadas | Requer histórico de viagens — impossível no MVP | MVP2 |
| App Mobile Nativo | Web responsivo valida o produto; nativo após tração comprovada | MVP2 |

# 4. User Story Map — Completo v2.0

🟢 Sprint 1 — core para lançamento   🟡 Sprint 2A — completa ciclo ANTES   🟣 Sprint 2B — completa ciclo DURANTE   🆕 novo nesta revisão

| Jornada | Momento | User Story | Critério de Aceite (resumo) | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antes | Autenticação | US-001: Criar conta | Cadastro Google/email em ≤ 3 campos, verificação de e-mail enviada | 🟢 Sprint 1 |
|  |  | US-002: Login e logout | Sessão persistente, logout limpa sessão, recuperação de senha em 2 passos | 🟢 Sprint 1 |
|  |  | US-002B: Trust signals no cadastro 🆕 | Badge de segurança, mini política em 2 linhas, link para exclusão de dados | 🟢 Sprint 1 |
|  | Onboarding | US-003: Aha moment onboarding 🆕 | 3 passos pós-cadastro: boas-vindas → criar viagem → gerar plano em ≤ 60s | 🟢 Sprint 1 |
|  | Gestão de Viagem | US-004: Criar viagem | Destino (autocomplete), datas, nº viajantes — máx. 3 campos visíveis | 🟢 Sprint 1 |
|  |  | US-005: Editar/excluir viagem | Dados editáveis, exclusão com confirmação, lista de viagens atualizada | 🟢 Sprint 1 |
|  | IA — Plano | US-006: Gerar plano com IA 🆕 | ≤ 3 interações: destino+datas → estilo visual → orçamento slider → gerar | 🟢 Sprint 1 |
|  |  | US-007: Editar plano gerado | Drag-and-drop de atividades, add/editar/excluir por dia | 🟢 Sprint 1 |
|  | IA — Checklist | US-008: Gerar checklist com IA | Checklist automático por destino, editável e marcável | 🟢 Sprint 1 |
|  | Orçamento | US-009: Definir orçamento | Orçamento por categoria com câmbio em tempo real, seletor de moeda visual | 🟡 Sprint 2A |
|  | Links Externos | US-010: Links passagens e hotel | Cards do itinerário com deep-link para Kayak e Booking por destino/data | 🟡 Sprint 2A |
| Durante | Gastos Reais | US-011: Registrar gasto | Lançar gasto em ≤ 3 toques: valor, categoria, confirmar | 🟣 Sprint 2B |
|  |  | US-012: Ver planejado vs. gasto | Dashboard visual por categoria — barra de progresso, total restante | 🟣 Sprint 2B |
|  |  | US-013: Alerta de estouro | Alerta em 80% e 100% do orçamento por categoria — visual não invasivo | 🟣 Sprint 2B |
|  | Itinerário | US-014: Ajustar plano on-the-go | Edição responsiva no browser mobile — interface simplificada, touch-friendly | 🟣 Sprint 2B |
| Plataforma | i18n | US-015: Alternar idioma PT/EN | Interface 100% traduzida, preferência salva no perfil | 🟢 Sprint 1 |
|  | Privacidade | US-016: Excluir conta e dados 🆕 | Opção no perfil, confirmação em 2 passos, remoção de todos os dados (LGPD) | 🟡 Sprint 2A |

# 5. Princípios de UX — Inegociáveis

| Princípio | Aplicação no Travel Planner | Validação |
| --- | --- | --- |
| Formulários curtos | Máx. 3 campos visíveis por etapa — progress indicator se houver mais etapas | UX designer review obrigatório |
| Mobile-first | Design começa em 375px, depois expande para desktop — nunca o contrário | Validar em 375px antes de todo PR |
| Aha moment em 60s | Do cadastro ao primeiro plano gerado: máx. 3 cliques e 60 segundos | Analytics: onboarding.completed |
| Trust signals visíveis | Badge de segurança + mini política na tela de cadastro — texto em linguagem simples | UX designer review obrigatório |
| Feedback da IA | Animação/loading durante geração do plano — nunca tela em branco esperando | QA: testar em conexão lenta (3G) |
| Erros amigáveis | Mensagens de erro em português, nunca códigos técnicos, sempre com ação sugerida | QA: cenários de erro obrigatórios |
| LGPD acessível | Link 'excluir minha conta' no perfil — visível, sem obstáculos, máx. 2 confirmações | security-specialist review |

# 6. Sprint 1 — Detalhamento

Objetivo: MVP funcionando end-to-end — autenticação com trust signals, onboarding guiado, criação de viagem, IA gerando plano e checklist, i18n.

Stories: US-001, US-002, US-002B, US-003, US-004, US-005, US-006, US-007, US-008, US-015

| # | Story | Tipo | Descrição da Tarefa | Agente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | US-001/002 | Backend | Auth.js — Google OAuth + credentials, verificação de e-mail obrigatória, recuperação de senha 2 passos | dev-fullstack-1 |
| T-002 | US-001/002 | Frontend | UI autenticação — cadastro máx. 3 campos, login, recuperação — WCAG 2.1 AA, mobile-first 375px | dev-fullstack-2 |
| T-003 | US-002B | Frontend 🆕 | Trust signals no cadastro — badge de segurança, mini política em 2 linhas, linguagem simples, sem juridiquês 🆕 | dev-fullstack-2 |
| T-004 | US-003 | Frontend 🆕 | Onboarding 3 passos pós-cadastro — animações suaves, progress indicator, skip opcional, meta: aha moment em ≤ 60s 🆕 | dev-fullstack-2 |
| T-005 | US-004/005 | Backend | CRUD de viagens — POST/GET/PUT/DELETE, validação, autorização BOLA-safe, testes unitários | dev-fullstack-1 |
| T-006 | US-004/005 | Frontend | UI dashboard de viagens — lista, card visual, modal criação/edição, autocomplete Google Places API, máx. 3 campos | dev-fullstack-2 |
| T-007 | US-006 | Backend 🆕 | Claude API — prompt engineering para geração de plano: itinerário dia a dia, atividades, custos estimados, cache de respostas 🆕 | dev-fullstack-1 |
| T-008 | US-006 | Frontend 🆕 | UI geração de plano — seleção visual de estilo (ícones), slider de orçamento, animação de loading, máx. 3 interações 🆕 | dev-fullstack-2 |
| T-009 | US-007 | Frontend | Editor de itinerário — drag-and-drop, add/edit/delete por dia, touch-friendly | dev-fullstack-2 |
| T-010 | US-008 | Backend | Claude API — prompt engineering para checklist por destino (docs, saúde, moeda, clima, tecnologia) | dev-fullstack-1 |
| T-011 | US-008 | Frontend | UI checklist — lista editável, checkbox, categorias visuais, add item manual | dev-fullstack-2 |
| T-012 | US-015 | Backend | Setup i18n (next-intl) — PT-BR e EN, estrutura para novos idiomas, seletor no perfil | dev-fullstack-1 |
| T-013 | ALL | QA | Testes unitários Sprint 1 — cobertura ≥ 80%, foco em auth, IA e CRUD de viagens | qa-engineer |
| T-014 | ALL | QA | E2E Sprint 1 — cadastro → onboarding → criar viagem → gerar plano → gerar checklist → validar em mobile 375px | qa-engineer |

# 7. Sprint 2A — Detalhamento

Objetivo: Completar o ciclo ANTES — orçamento planejado, câmbio em tempo real, links externos e exclusão de dados (LGPD).

Stories: US-009, US-010, US-016

| # | Story | Tipo | Descrição da Tarefa | Agente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-015 | US-009 | Backend | CRUD de orçamento — categorias configuráveis, valor planejado, suporte multicurrency | dev-fullstack-1 |
| T-016 | US-009 | Frontend | UI orçamento — input por categoria, seletor visual de moeda, total calculado em tempo real | dev-fullstack-2 |
| T-017 | US-009 | Backend | Integração ExchangeRate-API — câmbio em tempo real, cache 1h, fallback gracioso | dev-fullstack-1 |
| T-018 | US-010 | Frontend | Cards do itinerário com deep-link Kayak (voos) e Booking (hotéis) por destino e data | dev-fullstack-2 |
| T-019 | US-016 | Backend 🆕 | Endpoint exclusão de conta — remove todos os dados do usuário (LGPD), confirmação em 2 passos, audit log 🆕 | dev-fullstack-1 |
| T-020 | US-016 | Frontend 🆕 | UI exclusão de conta no perfil — visível, sem obstáculos, linguagem clara, confirmação em 2 passos 🆕 | dev-fullstack-2 |
| T-021 | ALL | QA | Testes Sprint 2A — orçamento, câmbio, links, exclusão de dados, cenários de erro (câmbio offline, API falhando) | qa-engineer |

# 8. Sprint 2B — Detalhamento

Objetivo: Completar o ciclo DURANTE — gastos reais, dashboard planejado vs. gasto, alertas + preparação para produção.

Stories: US-011, US-012, US-013, US-014

| # | Story | Tipo | Descrição da Tarefa | Agente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-022 | US-011 | Backend | CRUD de gastos — lançamento com valor, categoria, data, descrição, moeda | dev-fullstack-1 |
| T-023 | US-011 | Frontend | UI lançar gasto — ≤ 3 toques: valor, categoria (ícones), confirmar — touch-friendly, responsivo | dev-fullstack-2 |
| T-024 | US-012 | Frontend | Dashboard planejado vs. gasto — barra de progresso por categoria, total restante, atualização em tempo real | dev-fullstack-2 |
| T-025 | US-013 | Frontend | Alertas de estouro — badge visual em 80% e 100%, não invasivo, dismiss opcional | dev-fullstack-2 |
| T-026 | US-014 | Frontend | Edição de itinerário responsiva — interface touch-friendly para celular no browser, testada em 375px | dev-fullstack-2 |
| T-027 | ALL | QA | Testes Sprint 2B — gastos, dashboard, alertas, E2E completo do ciclo DURANTE, teste em conexão 3G simulada | qa-engineer |
| T-028 | ALL | Security | Security audit pré-release — OWASP Top 10, dados financeiros, PII, LGPD compliance, revisão de todos os endpoints | security-specialist |
| T-029 | ALL | DevOps | CI/CD produção — pipeline completo, deploy canary, smoke tests, monitoring, alertas P0/P1 | devops-engineer |
| T-030 | ALL | DevOps | Observabilidade — dashboards Datadog, SLOs configurados, axe-core no pipeline para WCAG automático | devops-engineer |

# 9. Definition of Done (DoD) — v2.0

Uma User Story está DONE quando TODOS os critérios abaixo são atendidos. Sem exceções.

| Critério | Requisito |
| --- | --- |
| Código | Implementado conforme spec técnica (SPEC-001) |
| Testes | Cobertura ≥ 80% de testes unitários na story |
| E2E | Cenários E2E passando (happy path + edge cases + erro) |
| Code Review | Aprovado pelo tech-lead |
| Security Review | Aprovado pelo security-specialist |
| UX | Tela conforme protótipo do ux-designer (UX-001) |
| Responsividade | Validado em mobile 375px e desktop 1280px — obrigatório desde Sprint 1 |
| Acessibilidade | WCAG 2.1 AA validado (contraste, teclado, aria-labels) |
| i18n | Todos os textos traduzidos em PT-BR e EN |
| Formulários | Nenhum formulário com mais de 3 campos visíveis por etapa |
| Privacidade | Nenhum dado de PII logado ou exposto em qualquer camada |
| Trust Signals | Telas de autenticação com badge de segurança e mini política visível |
| LGPD | Opção de exclusão de dados acessível e funcional |
| Merge | PR aprovado e merged na branch main — nunca commit direto |
| Aceite | Critérios de aceite validados pelo product-owner |

# 10. Métricas de Sucesso do MVP

| Métrica | Meta MVP (30 dias) | Como medir |
| --- | --- | --- |
| Usuários cadastrados | 100 contas ativas | Analytics — user.registered |
| Aha moment concluído | ≥ 70% dos cadastros | Analytics — onboarding.completed 🆕 |
| Planos gerados pela IA | ≥ 80% das viagens | Analytics — ai.plan.generated |
| Checklists gerados pela IA | ≥ 70% das viagens | Analytics — ai.checklist.generated |
| Gastos registrados | ≥ 30% dos usuários | Analytics — expense.created |
| Tempo até 1º plano gerado | ≤ 60 segundos 🆕 | Analytics — tempo cadastro → ai.plan.generated |
| Retenção D7 | ≥ 40% | Sessões únicas D+7 |
| NPS | ≥ 50 | Pesquisa in-app após 7 dias |
| Uptime | ≥ 99.9% | Monitoramento Datadog |
| Score WCAG | AA em 100% das telas 🆕 | axe-core no CI/CD pipeline |

Travel Planner — User Story Map v2.0 | Revisão crítica aplicada em Fevereiro 2026

Gerado pelo time: product-owner · architect · ux-designer · tech-lead · security-specialist