🔍

ATLAS TRAVEL PLANNER

Sprint de Regressão — QA · Segurança · E2E

Tech Lead · Arquiteto · QA · Segurança · UX

Versão 1.0 · Março 2026 · Pós-Sprint 13

# 1. Visão Geral

O Sprint de Regressão é o checkpoint de qualidade antes do Beta público. Após 13 sprints de desenvolvimento acelerado, o time técnico completo realiza uma auditoria sistemática: bugs acumulados, vulnerabilidades de segurança, cobertura de testes E2E e débito técnico crítico. O objetivo é garantir que um usuário real consiga completar os 3 fluxos MVP sem falhas.

| Atributo | Detalhe |
| --- | --- |
| Branch | feat/sprint-regression |
| Base | master (após merge PR #13) |
| Testes unitários atuais | 875 (68 suites, 0 falhas) |
| Meta E2E | 3 fluxos MVP cobertos por Playwright |
| Time convocado | Tech Lead · Arquiteto · QA · Segurança · UX |
| Critério de saída | Todos os P0/P1 resolvidos + E2E passando + build limpo |

# 2. Time Convocado — Responsabilidades

| Papel | Responsabilidade | Tasks |
| --- | --- | --- |
| 🏗️ Tech Lead | Arquitetura geral, error boundaries, Server Actions, migrations acumuladas | SR-001, SR-002 |
| 🗄️ Arquiteto | Schema Prisma, índices DB, N+1 queries, sessionStorage vs PostgreSQL | SR-003 |
| 🧪 QA | Playwright E2E, testes de regressão manual, cobertura de fluxos | SR-004, SR-005 |
| 🔒 Segurança | Rate limiting, AES-256-GCM, exposição de endpoints, autenticação | SR-006 |
| 🎨 UX | Contraste WCAG, responsividade, dark/light mode, acessibilidade | SR-007 |

# 3. SR-001 — Auditoria Tech Lead

Revisão completa da arquitetura após 13 sprints. Foco em padrões inconsistentes, error boundaries e Server Actions.

## 3.1 Error Boundaries

- Auditar todas as 18 rotas — cada uma deve ter error boundary funcional

- Padrão BUG-001/002 (try/catch em Promise.all) deve estar aplicado em TODAS as páginas

- Verificar que erros de DB não expõem stack traces para o usuário

- Loading skeletons presentes em todas as rotas com fetch de dados

## 3.2 Server Actions

- Listar todas as server actions — verificar que todas têm: autenticação, try/catch, resposta tipada

- Nenhuma server action deve expor userId via parâmetro de URL — sempre via session

- Verificar revalidatePath() após mutations — cache do Next.js deve ser invalidado

- Identificar server actions sem tratamento de erro (retornam undefined silenciosamente)

## 3.3 Migrations Acumuladas

- Listar todas as migrations criadas nos Sprints 11, 12, 13

- Verificar que estão em ordem cronológica e sem conflitos

- Testar rollback de cada migration em ambiente de desenvolvimento

- Documentar estado esperado do banco após todas as migrations

- Adicionar migration de índices críticos se ausentes (ver SR-003)

## 3.4 Testes SR-001

- ~8 testes de integração: Server Actions com erros simulados

- ~4 testes: error boundary rendering com diferentes tipos de erro

# 4. SR-002 — Débito Técnico Crítico

## 4.1 sessionStorage → PostgreSQL (Bloqueador histórico)

Identificado no Sprint 6 como bloqueador crítico: itinerários sendo salvos em sessionStorage em vez de PostgreSQL. Verificar se foi resolvido nos sprints subsequentes.

- Auditar: itinerary storage — onde os dados do itinerário são persistidos atualmente?

- Se ainda em sessionStorage: criar task de migração urgente

- Se já em PostgreSQL: confirmar com teste de persistência (fechar browser, reabrir, dados presentes)

## 4.2 Rate Limiting

- Verificar: /api/destinations/search tem rate limit de 1req/s (implementado no Sprint 11)?

- Verificar: /api/auth/* tem rate limiting contra brute force?

- Verificar: endpoints de IA têm proteção contra abuso?

- Se ausentes: implementar via middleware Next.js + Redis (já disponível no stack)

## 4.3 Inconsistências de i18n

- Varrer messages/pt-BR.json e messages/en.json — chaves faltantes entre os dois

- Verificar se todas as novas chaves dos Sprints 12 e 13 existem em ambos os idiomas

- Testar a aplicação em /en — textos em português não devem aparecer

## 4.4 Testes SR-002

- ~4 testes: persistência de itinerário (se migrado para DB)

- ~6 testes: rate limiting endpoints

# 5. SR-003 — Auditoria de Banco de Dados

Revisão do schema Prisma, performance de queries e integridade dos dados após as mudanças dos Sprints 11–13.

## 5.1 Índices Críticos

- Trip: índice em userId + createdAt (queries de dashboard)

- PhaseChecklistItem: índice em tripId + phase (queries de checklist)

- PointTransaction: índice em userId + createdAt (queries de histórico)

- UserProfile: índice em userId (já é @id — verificar se está como PK)

- Adicionar migration add_performance_indexes se índices estiverem faltando

## 5.2 N+1 Queries

- Dashboard: ExpeditionCard faz N queries para N trips? Deve usar include/select Prisma

- Profile: TransactionList carrega todas as transações sem paginação?

- ChecklistView: carrega itens um por um ou em batch?

- Usar Prisma query log em dev para identificar queries excessivas

## 5.3 Integridade Referencial

- Verificar cascades: deletar Trip deve deletar PhaseChecklistItems, ConnectivityInfo, AccommodationInfo

- Verificar orphans: existem UserProfile sem User correspondente?

- PointTransaction: todas referenciam userId válido?

## 5.4 Testes SR-003

- ~6 testes: queries com include correto (sem N+1)

- ~4 testes: cascade deletes

# 6. SR-004 — Playwright E2E — 3 Fluxos MVP

A ausência de testes E2E foi identificada como risco crítico desde o Sprint 5. Este é o momento de cobrir os 3 fluxos que definem se o produto está funcional para um usuário real.

## 6.1 Setup Playwright

npm install -D @playwright/test

npx playwright install chromium

# playwright.config.ts: baseURL localhost:3000, timeout 30s

# tests/e2e/ — diretório separado de tests/unit/

## 6.2 Fluxo MVP 1 — Autenticação

| Teste | Steps |
| --- | --- |
| E2E-001: Landing → Register | Acessar / → clicar CTA → preencher form → submit → redirect dashboard |
| E2E-002: Login com credenciais válidas | Acessar /auth/login → preencher → submit → dashboard visível |
| E2E-003: Login com credenciais inválidas | Preencher errado → mensagem de erro visível → não redireciona |
| E2E-004: Logout | Dashboard → menu usuário → logout → redirect landing |
| E2E-005: Rota protegida sem auth | Acessar /dashboard sem login → redirect /auth/login |

## 6.3 Fluxo MVP 2 — Criação de Expedição

| Teste | Steps |
| --- | --- |
| E2E-006: Phase1Wizard completo | Login → Nova Expedição → destino (autocomplete) → datas → sobre você → confirmar |
| E2E-007: Phase2Wizard completo | Continuar expedição → escolher tipo viajante → preferências → confirmar |
| E2E-008: Expedição aparece no dashboard | Após criar → voltar ao dashboard → card da expedição visível |
| E2E-009: TripType badge correto | Destino internacional → badge "🌍 Internacional" aparece |
| E2E-010: Pontos concedidos | Completar fase 1 → Coordenadas aumentam no header |

## 6.4 Fluxo MVP 3 — Itinerário e Persistência

| Teste | Steps |
| --- | --- |
| E2E-011: Gerar itinerário via IA | Expedição existente → gerar plano → itinerário renderizado |
| E2E-012: Editar itinerário (drag-and-drop) | Mover atividade → ordem salva → reload → ordem mantida |
| E2E-013: Persistência após reload | Editar itinerário → fechar browser → reabrir → dados presentes |
| E2E-014: Checklist Fase 3 ativo | Expedição fase 3 → checklist gerado → marcar item → progresso atualiza |
| E2E-015: Toggle dark/light persiste | Mudar para light → reload → light mode mantido |

## 6.5 Testes SR-004

- 15 testes E2E Playwright cobrindo os 3 fluxos MVP

- Rodar em modo headless no CI, headed para debug local

- Screenshots em falha automáticas (playwright.config screenshotOnFailure)

- Timeout conservador: 30s por teste (Windows local pode ser lento)

# 7. SR-005 — Checklist de Regressão Manual

Complementar aos E2E — verificações visuais e de UX que testes automatizados não capturam.

## 7.1 Checklist por Rota

| Rota | Verificar | Dark | Light | Mobile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | Landing, hero, features, toggle | ☐ | ☐ | ☐ |
| /auth/login | Form, erros, Google btn | ☐ | ☐ | ☐ |
| /auth/register | Form, validação, redirect | ☐ | ☐ | ☐ |
| /dashboard | Mapa, cards, header, pontos | ☐ | ☐ | ☐ |
| /expedition/new | Phase1Wizard, autocomplete | ☐ | ☐ | ☐ |
| /expedition/[id] | Phase2Wizard, seletor tipo | ☐ | ☐ | ☐ |
| /expedition/[id]/phase-3 | Checklist ativo, prazos | ☐ | ☐ | ☐ |
| /expedition/[id]/phase-4 | CNH wizard, alerta | ☐ | ☐ | ☐ |
| /expedition/[id]/phase-5 | Conectividade, regiões | ☐ | ☐ | ☐ |
| /profile | Accordion, stamps, pontos | ☐ | ☐ | ☐ |
| /trips | Cards, criar, editar, deletar | ☐ | ☐ | ☐ |
| /trips/[id]/itinerary | DnD, persistência | ☐ | ☐ | ☐ |

# 8. SR-006 — Auditoria de Segurança

Revisão sistemática dos vetores de ataque mais comuns em aplicações Next.js com autenticação e dados sensíveis.

## 8.1 Autenticação e Sessão

- Verificar: tokens de sessão Redis têm TTL adequado (ex: 7 dias)

- Verificar: logout invalida sessão no Redis (não apenas cookie no cliente)

- Verificar: refresh token rotation implementado ou mitigado

- Verificar: proteção contra session fixation

- Verificar: cookies com Secure, HttpOnly, SameSite=Lax

## 8.2 Dados Sensíveis

- Passaporte e ID nacional: AES-256-GCM implementado no Sprint 11 — verificar que ENCRYPTION_KEY está no .env e não no código

- Logs: nenhum dado sensível (passaporte, email, senha) deve aparecer em console.log

- Responses de API: nenhum campo sensível retornado desnecessariamente

- Verificar: passwordHash nunca retornado em queries Prisma (usar select explícito)

## 8.3 Endpoints e CSRF

- Todas as server actions: verificar que só aceitam requisições autenticadas

- Endpoints públicos (/api/destinations/search): rate limiting ativo?

- Verificar: CORS configurado corretamente em next.config.ts

- Input sanitization: campos de texto livre (bio, notes, dietary) — XSS possível?

## 8.4 Dependências

- Rodar: npm audit — listar vulnerabilidades HIGH e CRITICAL

- Atualizar dependências com vulnerabilidades críticas

- Verificar next-themes, react-simple-maps versões estáveis

## 8.5 Testes SR-006

- ~6 testes: autenticação de server actions (usuário não autenticado deve receber 401)

- ~4 testes: dados sensíveis não expostos em responses

- Relatório: npm audit output documentado

# 9. SR-007 — Auditoria UX e Acessibilidade

Revisão do UX Designer com foco em contraste, responsividade e acessibilidade — itens levantados nos testes manuais do Sprint 12.

## 9.1 Contraste WCAG AA

- Ferramenta: https://webaim.org/resources/contrastchecker/

- --muted-foreground (#6B5D4A no light) sobre --background (#FAF6EC): verificar ratio ≥ 4.5:1

- --atlas-gold (#C9973A) sobre --atlas-ink (#0D0F14): verificar ratio ≥ 3:1 (texto grande)

- --atlas-teal-light (#3AADA0) sobre dark background: verificar ratio

- Badges e pills: texto sobre background colorido — todos ≥ 4.5:1

## 9.2 Responsividade

- Testar em 375px (iPhone SE), 390px (iPhone 14), 768px (iPad), 1280px, 1440px

- Hero da landing: título não deve quebrar de forma estranha em mobile

- Wizards Fase 1-5: navegação entre passos funcional em touch

- Mapa no dashboard: dimensões corretas em mobile (160px) e desktop (240px)

- ThemeToggle: visível e clicável em mobile

## 9.3 Acessibilidade

- ThemeToggle: aria-label dinâmico presente ("Mudar para modo claro/escuro")

- Checklist items: role="checkbox" com aria-checked correto

- Wizards: focus management ao navegar entre passos

- Mapa SVG: aria-hidden={true} presente (decorativo)

- Modais: focus trap implementado (dialog.tsx shadcn já deve ter)

## 9.4 FeaturesSection — Conteúdo Atualizado

- Verificar se o BUG-004 (textos genéricos) foi corretamente resolvido

- Seção deve refletir: 8 Fases · Coordenadas · 4 Tipos de Rota · IA

- Textos em pt-BR e en — verificar qualidade da tradução

# 10. Ordem de Execução

SR-003 (DB — índices + N+1)  ←── começar aqui, impacta performance geral

│

└──→ SR-001 (Tech Lead — error boundaries + server actions)

│

└──→ SR-002 (Débito técnico — sessionStorage + rate limiting)

│

├──→ SR-006 (Segurança) ────────┐

├──→ SR-004 (E2E Playwright) ───┤ paralelo*

└──→ SR-007 (UX/Acessib.) ──────┘

│

└──→ SR-005 (Checklist manual final)

* paralelo apenas se máquina tiver RAM suficiente

| Task | Papel | Estimativa | Prioridade | Testes novos | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR-003 | Arquiteto | 2–3h | P0 | ~10 | — |
| SR-001 | Tech Lead | 3–4h | P0 | ~12 | SR-003 |
| SR-002 | Tech Lead | 2–3h | P1 | ~10 | SR-001 |
| SR-006 | Segurança | 3–4h | P0 | ~10 | SR-002 |
| SR-004 | QA | 4–6h | P0 | ~15 E2E | SR-002 |
| SR-007 | UX | 2–3h | P1 | 0 | SR-002 |
| SR-005 | QA | 2–3h | P1 | 0 | Todos |

# 11. Critério de Saída — Definition of Done

O Sprint de Regressão só está concluído quando TODOS os itens abaixo estão verificados:

| Critério | Status |
| --- | --- |
| 875+ testes unitários passando (0 falhas) | ☐ Verificar com npx vitest run |
| 15 testes E2E Playwright passando | ☐ npx playwright test |
| 0 vulnerabilidades CRITICAL no npm audit | ☐ npm audit |
| Fluxo MVP 1 (auth) funcional end-to-end | ☐ Teste manual |
| Fluxo MVP 2 (expedição) funcional end-to-end | ☐ Teste manual |
| Fluxo MVP 3 (itinerário + persistência) funcional | ☐ Teste manual |
| Dark mode e light mode sem regressões visuais | ☐ Teste manual |
| Responsivo em 375px e 1440px | ☐ DevTools |
| WCAG AA: contraste ≥ 4.5:1 em textos principais | ☐ WebAIM checker |
| sessionStorage → PostgreSQL resolvido ou plano definido | ☐ Auditoria SR-002 |
| Rate limiting ativo em endpoints críticos | ☐ Auditoria SR-006 |
| npm run build — zero erros de compilação | ☐ Build manual |

# 12. Prompt para Claude Code

Cole no Claude Code após merge do PR #13 e git pull origin master.

══════════════════════════════════════════════════

SPRINT DE REGRESSÃO — ATLAS TRAVEL PLANNER

══════════════════════════════════════════════════

CONTEXTO:

Sprint 13 mergeado (875 testes). Sprint de Regressão é auditoria

sistemática: DB, segurança, E2E Playwright, débito técnico.

Não implementar features novas. Apenas corrigir e testar.

REGRAS (Windows 4GB RAM):

- SEQUENCIAL — sem subagentes paralelos

- SEM npx next build — apenas npx vitest run + npx playwright test

- Commit após cada SR-00X concluído

- Aguardar autorização entre tasks

SETUP:

git checkout master && git pull origin master

git checkout -b feat/sprint-regression

npm install -D @playwright/test

npx playwright install chromium

COMECE PELO SR-003 (Arquiteto — DB):

1. Ler schema.prisma — listar todos os modelos e índices atuais

2. Identificar queries N+1 em: Dashboard, ChecklistView, TransactionList

3. Criar migration add_performance_indexes se índices faltarem

4. Verificar cascades de delete em Trip → itens filhos

5. npx vitest run — manter 875+ passando

6. Commit: fix: SR-003 DB indexes + cascade deletes

7. Aguardar autorização para SR-001

APÓS SR-003, executar em ordem:

SR-001 → SR-002 → SR-006 → SR-004 → SR-007 → SR-005

SR-004 (Playwright E2E) — 15 testes obrigatórios:

Fluxo 1 Auth: E2E-001 a E2E-005

Fluxo 2 Expedição: E2E-006 a E2E-010

Fluxo 3 Itinerário: E2E-011 a E2E-015

Arquivo: tests/e2e/flows.spec.ts

Config: playwright.config.ts — baseURL: http://localhost:3000

SR-006 (Segurança) — verificar obrigatoriamente:

- passwordHash nunca retornado em queries

- Server actions: todas com verificação de sessão

- npm audit — zero CRITICAL

- Rate limiting em /api/destinations/search e /api/auth/*

META FINAL:

- npx vitest run: 900+ testes (875 + ~47 novos)

- npx playwright test: 15/15 passando

- npm audit: 0 CRITICAL

Commit final: fix: Sprint Regressão — QA, segurança, E2E, DB

PR: feat/sprint-regression → master

Comece lendo schema.prisma. Execute SR-003 primeiro.

🔍 "Qualidade não é um ato, é um hábito." — Aristóteles 🔍