🧭

ATLAS TRAVEL PLANNER

Sprint 13 — Fases 3, 4 e 5 do Produto

Checklist Ativo · CNH Internacional · Conectividade

Versão 1.0 · Março 2026 · Atlas Strategic Team

# 1. Visão Geral do Sprint 13

O Sprint 13 completa as fases intermediárias do Atlas — transformando o produto de um planejador bonito num companheiro inteligente de viagem. As Fases 3, 4 e 5 adicionam checklists ativos guiados por IA, alertas contextuais de documentos e informações de conectividade. O Sprint de Regressão completo (QA + Segurança + E2E) fica para após este sprint.

| Atributo | Detalhe |
| --- | --- |
| Branch | feat/sprint-13 |
| Base | master (após merge PR #12) |
| Fases entregues | Fase 3 (A Rota) · Fase 4 (O Abrigo) · Fase 5 (O Mapa) |
| Testes unitários | 758 atuais → ~820 esperados (+62) |
| Testes E2E | Adiados para Sprint de Regressão dedicado |
| Regressão completa | Sprint dedicado após Sprint 13 |
| Dependência crítica | tripType em Trip (migration Sprint 11 — já aplicada) |

# 2. Arquitetura das Novas Fases

As 3 fases seguem o mesmo padrão arquitetural do Atlas: PhaseEngine determina a fase ativa, Server Actions persistem dados, componentes React consomem via Server Components. Nenhuma nova dependência externa.

## 2.1 Grafo de Dependências

S13-001 (Schema + PhaseEngine Fase 3/4/5)

│

├──→ S13-002 (Fase 3 — ChecklistEngine ativo)

│       └──→ S13-005 (Fase 3 — UI ChecklistView atualizado)

│

├──→ S13-003 (Fase 4 — CNH Internacional alert)

│       └──→ S13-006 (Fase 4 — UI AccommodationWizard)

│

└──→ S13-004 (Fase 5 — ConnectivityEngine)

└──→ S13-007 (Fase 5 — UI ConnectivityWizard)

│

└──→ S13-008 (Integração + testes finais)

## 2.2 Regras de Negócio por Fase

| Fase | Nome | Trigger | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 3 | A Rota | tripType + datas definidos | Checklist ativo: visa, vacinas, seguro |
| Fase 4 | O Abrigo | Usuário indica aluguel de carro | Alerta CNH Internacional + prazo |
| Fase 5 | O Mapa | Destino internacional confirmado | Recomendação chip/eSIM por país |

# 3. S13-001 — Schema + PhaseEngine

Fundação do sprint. Deve ser executado antes de qualquer outra task.

## 3.1 Prisma — Novos Modelos

- Novo modelo ChecklistItem: id, expeditionId, key (ChecklistItemKey), status (pending/done/skipped/na), required Boolean, phase Int, tripType String, notes?, completedAt?, @@unique([expeditionId, key])

- Novo modelo AccommodationInfo: id @id default uuid, expeditionId @unique, needsCarRental Boolean @default(false), carRentalCountry?, driverLicenseType? (national/international/both), alertShown Boolean @default(false)

- Novo modelo ConnectivityInfo: id @id default uuid, expeditionId @unique, simOption? (local_sim/esim/roaming/wifi_only), estimatedCost?, provider?, notes?

- Trip: adicionar currentPhase Int @default(1) se ainda não existir

- Migration: add_phase3_4_5_models

## 3.2 PhaseEngine — Atualização

- Fase 3 unlock: Trip tem startDate + endDate + tripType definidos E fase 2 concluída

- Fase 4 unlock: Fase 3 tem pelo menos 1 checklist item com status done

- Fase 5 unlock: Fase 4 concluída (accommodationInfo salvo)

- Adicionar método getPhaseProgress(expeditionId, phase): { total, done, required, requiredDone }

- Fase considerada "completa" quando todos os required items estão done ou na

## 3.3 Testes S13-001

- ~8 testes: PhaseEngine unlock conditions para fases 3, 4, 5

- ~4 testes: getPhaseProgress() com dados mockados

# 4. S13-002 — ChecklistEngine Ativo (Fase 3)

O coração do Sprint 13. O checklist deixa de ser estático e passa a ser gerado dinamicamente pelo tripType da expedição, com itens required vs recomendados claramente distintos.

## 4.1 ChecklistEngine — src/lib/travel/checklist-engine.ts

- generateChecklist(tripType, startDate, endDate): ChecklistItem[] — retorna lista de itens para a expedição

- Usar CHECKLIST_RULES já implementado no Sprint 11 (src/lib/travel/checklist-rules.ts) como fonte de verdade

- Calcular prazos: cada item tem deadline calculado a partir de startDate

- — Visto: 30 dias antes (ou 90 dias para países com burocracia alta)

- — Vacinas: 30 dias antes (algumas exigem 2 doses com 4 semanas de intervalo)

- — Seguro viagem: até 1 dia antes

- — ETIAS/ETA: 72 horas antes

- — Passaporte válido 6 meses: validado via UserProfile.passportExpiry

- getOverdueItems(items, today): items com deadline < today e status !== done

- getUrgentItems(items, today, days=7): items com deadline em até X dias

## 4.2 ChecklistItem Keys por TripType

| Item Key | Nacional | Mercosul | Intl | Schengen | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| passport_valid_6m | — | required | required | required | 90d antes |
| visa_required | — | — | recommended | required* | 30d antes |
| travel_insurance | — | recommended | recommended | required (€30k) | 1d antes |
| yellow_fever_vaccine | — | conditional | conditional | — | 30d antes |
| etias_eta | — | — | — | required | 72h antes |
| emergency_contacts | recommended | recommended | required | required | antes de ir |
| copies_documents | recommended | required | required | required | antes de ir |
| local_currency | — | recommended | recommended | recommended | 7d antes |

* Visto Schengen: required apenas para países sem acordo de isenção com Brasil

## 4.3 Server Actions — Fase 3

- generatePhase3Checklist(expeditionId): cria ChecklistItems no banco via generateChecklist()

- updateChecklistItem(itemId, status, notes?): atualiza status do item + completedAt

- getPhase3Checklist(expeditionId): retorna itens agrupados por categoria + progresso

- skipChecklistItem(itemId, reason): marca como na com motivo

## 4.4 Testes S13-002

- ~12 testes: generateChecklist() para cada tripType

- ~6 testes: deadline calculations (visto, vacina, seguro)

- ~4 testes: getOverdueItems, getUrgentItems

- ~4 testes: server actions (mock Prisma)

# 5. S13-003 — CNH Internacional Alert (Fase 4)

## 5.1 Regras de Negócio

- Trigger: usuário marca "pretendo alugar carro" em qualquer ponto da Fase 4

- Nacional / Mercosul: CNH brasileira é suficiente — mostrar info, sem alerta urgente

- Internacional (fora Mercosul): CNH Internacional (CINH) obrigatória — alerta P1

- Schengen: CINH obrigatória + tradução juramentada em alguns países — alerta P1

- Prazo para tirar CINH: mínimo 45 dias antes da viagem (lembrar usuário)

- CINH válida por 3 anos — verificar se já tem uma válida via AccommodationInfo

## 5.2 src/lib/travel/car-rental-rules.ts

- getCarRentalRequirements(tripType): { needsInternationalLicense, needsTranslation, notes }

- isInternationalLicenseValid(expiryDate): boolean

- getDaysUntilTrip(startDate): number — para calcular urgência do alerta

## 5.3 Server Actions — Fase 4

- saveAccommodationInfo(expeditionId, data): persiste needsCarRental, driverLicenseType

- getAccommodationInfo(expeditionId): retorna dados + alerta computado

- dismissCarRentalAlert(expeditionId): marca alertShown = true

## 5.4 Testes S13-003

- ~8 testes: getCarRentalRequirements() para cada tripType

- ~4 testes: isInternationalLicenseValid(), getDaysUntilTrip()

- ~4 testes: server actions

# 6. S13-004 — ConnectivityEngine (Fase 5)

## 6.1 Regras de Negócio

- Nacional: sem recomendação especial — plano brasileiro funciona

- Mercosul: roaming brasileiro geralmente funciona — recomendar checar operadora

- Internacional: recomendar chip local ou eSIM — listar opções por região

- Schengen: eSIM europeu ou chip local — Schengen tem roaming unificado entre países membros

## 6.2 src/lib/travel/connectivity-rules.ts

- getConnectivityRecommendation(tripType, destinationCountry): ConnectivityRecommendation

- ConnectivityRecommendation: { option, reason, estimatedCostRange, providers[], tips[] }

- Regiões mapeadas: Europa (eSIM EU), América do Sul (chip local), Ásia, EUA/Canadá, África

- Sem API externa — dados estáticos curados, atualizáveis por sprint

## 6.3 Server Actions — Fase 5

- saveConnectivityInfo(expeditionId, data): persiste escolha do usuário

- getConnectivityRecommendation(expeditionId): retorna recomendação baseada no destino

## 6.4 Testes S13-004

- ~8 testes: getConnectivityRecommendation() por tripType e região

- ~4 testes: server actions

# 7. S13-005 — UI Fase 3 (ChecklistView Atualizado)

O ChecklistView já existe. O Sprint 13 o transforma de lista estática para interface dinâmica com prazos, urgência e progresso visual.

## 7.1 ChecklistView.tsx — Redesign Funcional

- Header: progresso da fase (X de Y itens required concluídos) + barra gold

- Seção "Urgente": itens com deadline em até 7 dias — highlight em amber

- Seção "Atrasado": itens com deadline passado e não concluídos — highlight em rust

- Agrupamento por categoria: Documentos · Saúde · Financeiro · Segurança

- Cada item: checkbox + nome + deadline relativo ("em 12 dias") + badge required/recomendado

- Badge required: pill gold, badge recomendado: pill teal/40

- Ao marcar done: animação de check + atualização de pontos (+Xpts 🧭)

- Botão "Não se aplica": abre modal com campo de motivo

- CTA ao completar todos required: "Fase 3 concluída — avançar para A Abrigo →"

## 7.2 ChecklistItemRow.tsx — Redesign

- Estado pending: checkbox vazio, texto normal, deadline em Space Mono

- Estado done: checkbox gold preenchido, texto riscado em parchment/40, data de conclusão

- Estado overdue: borda esquerda rust, texto em rust/80, ícone ⚠️

- Estado urgent: borda esquerda amber, animação pulse sutil

- Estado na: checkbox cinza com X, texto dimmed, motivo em tooltip

## 7.3 Testes S13-005

- ~4 testes: render com diferentes estados de item

- ~4 testes: interação (marcar done, skip, na)

# 8. S13-006 — UI Fase 4 (AccommodationWizard)

## 8.1 AccommodationWizard.tsx — Novo Componente

- Passo 1: "Você vai precisar de carro?" — toggle visual Sim/Não/Talvez

- Passo 2 (se Sim): tipo de hospedagem — hotel, airbnb, hostel, camping, familiar

- Passo 3 (se aluguel confirmado): tipo de habilitação atual — Nacional / CINH / Não tenho

- Resultado: card de alerta contextual baseado em car-rental-rules.ts

## 8.2 CarRentalAlert.tsx — Novo Componente

- Variante "ok": borda teal, ícone ✓, texto "CNH brasileira é suficiente"

- Variante "warning": borda amber, ícone ⚠️, texto com prazo para tirar CINH

- Variante "urgent": borda rust, ícone 🚨, texto "Menos de 45 dias — providencie agora"

- Link externo: "Como tirar CNH Internacional" → DETRAN SP (abre em nova aba)

- Botão "Já providenciei": marca alert como resolvido

## 8.3 Testes S13-006

- ~4 testes: AccommodationWizard navegação entre passos

- ~3 testes: CarRentalAlert variantes visuais

# 9. S13-007 — UI Fase 5 (ConnectivityWizard)

## 9.1 ConnectivityWizard.tsx — Novo Componente

- Card de recomendação: opção sugerida + razão + custo estimado em Space Mono

- Ícones por opção: 📱 chip local, 🌐 eSIM, 📶 roaming, 📡 só WiFi

- Providers sugeridos: lista de 2-3 opções por região (ex: Airalo, Holafly para eSIM)

- Tips contextuais: dicas práticas por destino (ex: "No Japão, 7-Eleven vende SIMs"

- Seletor: usuário escolhe opção + salva notas livres

- Estimativa de custo: range por semana (ex: "€15–30/semana para eSIM europeu")

## 9.2 Testes S13-007

- ~4 testes: render por tripType

- ~2 testes: seleção e save

# 10. S13-008 — Integração Final + Gamificação

## 10.1 Pontos por Fase 3/4/5

| Ação | Coordenadas | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Checklist item required concluído | +15 🧭 | phase_checklist |
| Checklist item recomendado concluído | +8 🧭 | phase_checklist |
| Fase 3 completa (todos required done) | +75 🧭 | phase_complete |
| CNH Internacional providenciada | +50 🧭 | phase_accommodation |
| Fase 4 completa | +50 🧭 | phase_complete |
| Conectividade definida | +25 🧭 | phase_connectivity |
| Fase 5 completa | +40 🧭 | phase_complete |

## 10.2 PointTransactionType — Novos Tipos

- phase_checklist: pontos por item de checklist concluído

- phase_accommodation: pontos por providências de hospedagem/transporte

- phase_connectivity: pontos por definição de conectividade

## 10.3 PhaseProgressBar — Atualização

- Fases 3, 4, 5 agora mostram progresso real (% de itens concluídos)

- Tooltip atualizado: mostra contagem "X/Y required · Z/W recomendados"

## 10.4 Testes S13-008

- ~4 testes: PointsEngine novos tipos

- ~4 testes: PhaseProgressBar com dados reais de fases 3/4/5

# 11. Rotas e Páginas

| Rota | Componente principal | Status |
| --- | --- | --- |
| /[locale]/expedition/[tripId]/phase-3 | ChecklistView (atualizado) | Modificar existente |
| /[locale]/expedition/[tripId]/phase-4 | AccommodationWizard (novo) | Criar novo |
| /[locale]/expedition/[tripId]/phase-5 | ConnectivityWizard (novo) | Criar novo |

- Todas as rotas: Server Component + autenticação obrigatória

- Error boundary: já existe — reutilizar padrão dos BUGs 001/002

- Loading skeleton: criar para cada nova página (padrão Atlas)

# 12. Estimativa de Testes

| Task | Novos | Modificados | Foco |
| --- | --- | --- | --- |
| S13-001 | ~12 | ~4 | PhaseEngine unlock + getPhaseProgress |
| S13-002 | ~26 | ~2 | ChecklistEngine + deadlines + server actions |
| S13-003 | ~16 | 0 | CarRentalRules + server actions |
| S13-004 | ~12 | 0 | ConnectivityRules + server actions |
| S13-005 | ~8 | ~6 | ChecklistView + ChecklistItemRow redesign |
| S13-006 | ~7 | 0 | AccommodationWizard + CarRentalAlert |
| S13-007 | ~6 | 0 | ConnectivityWizard |
| S13-008 | ~8 | ~2 | PointsEngine novos tipos + PhaseProgressBar |
| TOTAL | ~95 | ~14 | 758 atuais → ~853 esperados |

# 13. Ordem de Execução

Obrigatoriamente sequencial até S13-004. A partir de S13-005 pode ser paralelo (UI independente de cada fase).

S13-001 (Schema + PhaseEngine)

└──→ S13-002 (ChecklistEngine) ──→ S13-005 (UI Fase 3)

└──→ S13-003 (CarRentalRules)  ──→ S13-006 (UI Fase 4)

└──→ S13-004 (ConnectivityRules)─→ S13-007 (UI Fase 5)

└──→ S13-008 (Integração)

| # | Task | Arquivos-chave | Deps |
| --- | --- | --- | --- |
| S13-001 | Schema + PhaseEngine | schema.prisma, migration, phase-engine.ts | — |
| S13-002 | ChecklistEngine | checklist-engine.ts, checklist.actions.ts | S13-001 |
| S13-003 | CarRentalRules | car-rental-rules.ts, accommodation.actions.ts | S13-001 |
| S13-004 | ConnectivityRules | connectivity-rules.ts, connectivity.actions.ts | S13-001 |
| S13-005 | UI Fase 3 | ChecklistView.tsx, ChecklistItemRow.tsx | S13-002 |
| S13-006 | UI Fase 4 | AccommodationWizard.tsx, CarRentalAlert.tsx | S13-003 |
| S13-007 | UI Fase 5 | ConnectivityWizard.tsx | S13-004 |
| S13-008 | Integração + Gamificação | points-engine.ts, PhaseProgressBar.tsx | S13-005/6/7 |

# 14. Prompt para Claude Code

Cole no Claude Code após git checkout master && git pull origin master.

══════════════════════════════════════════════════

SPRINT 13 — ATLAS FASES 3, 4 E 5

══════════════════════════════════════════════════

CONTEXTO:

Sprint 12 mergeado (758 testes, design system Atlas completo).

Sprint 13 entrega as Fases 3, 4 e 5 do produto.

Zero novas dependências externas. Zero redesign visual.

Foco total em lógica de negócio e UX funcional.

REGRAS DESTA SESSÃO (Windows 4GB RAM):

- NUNCA subagentes paralelos — trabalho SEQUENCIAL

- NUNCA npx next build — apenas npx vitest run

- Commit após cada task concluída (S13-001, S13-002, etc)

- Aguardar autorização entre tasks

SETUP:

git checkout master && git pull origin master

git checkout -b feat/sprint-13

npx prisma migrate deploy  (aplicar migrations pendentes)

COMECE PELO S13-001:

1. Ler schema.prisma atual

2. Ler src/lib/phase-engine.ts

3. Ler src/lib/travel/checklist-rules.ts (já existe do Sprint 11)

4. Criar migration add_phase3_4_5_models

5. Atualizar PhaseEngine com unlock conditions para fases 3/4/5

6. npx vitest run — deve manter 758+ passando

7. Commit: feat: S13-001 schema phase 3/4/5 + PhaseEngine

8. Me informar resultado e AGUARDAR autorização para S13-002

ARQUITETURA DAS NOVAS FASES:

Fase 3 (A Rota): ChecklistEngine ativo por tripType

— items: passport_valid_6m, visa_required, travel_insurance,

yellow_fever_vaccine, etias_eta, emergency_contacts,

copies_documents, local_currency

— cada item tem deadline calculado a partir de startDate

— required vs recomendado por tripType

Fase 4 (O Abrigo): CNH Internacional alert

— trigger: needsCarRental = true

— Nacional/Mercosul: CNH brasileira ok

— Internacional/Schengen: CINH obrigatória (prazo 45d)

Fase 5 (O Mapa): Conectividade por região

— sem API externa — dados estáticos curados

— opções: chip_local | esim | roaming | wifi_only

— custo estimado por semana por região

PONTOS (gamificação):

— item required concluído: +15 Coordenadas

— item recomendado concluído: +8 Coordenadas

— fase 3 completa: +75 Coordenadas

— fase 4 completa: +50 Coordenadas

— fase 5 completa: +40 Coordenadas

META DE TESTES: 758 → ~853 (+95 novos, ~14 modificados)

VERIFICAÇÃO FINAL:

1. npx vitest run — 850+ testes passando

2. npx prisma migrate deploy — zero erros

3. Teste manual: criar expedição → fase 3 → checklist ativo

4. Perguntar: "Quer testar manualmente?" e preparar ambiente

Commit final: feat: Sprint 13 — Fases 3/4/5 checklist ativo,

CNH Internacional, conectividade

Comece lendo schema.prisma e phase-engine.ts. Só então execute S13-001.

🧭 "A diferença entre um sonho e uma viagem é o planejamento." 🧭