🧭

ATLAS TRAVEL PLANNER

Sprint 12 — Design System & Visual Overhaul

Especificação Completa de Redesign · Dark Theme · Impacto Máximo

Versão 1.0 · Março 2026 · Atlas Strategic Team

# 1. Visão Geral do Sprint 12

O Sprint 12 é dedicado exclusivamente a transformar o Atlas de um protótipo funcional em um produto visualmente memorável. O objetivo é criar impacto imediato no primeiro segundo em que o usuário vê a tela — a identidade de cartografia, aventura e gamificação deve ser inconfundível.

| Atributo | Detalhe |
| --- | --- |
| Branch | feat/sprint-12-design |
| Base | feat/sprint-11 (após merge) |
| Tema | Dark luxury — cartografia + gamificação + exploração |
| Prioridade | Impacto visual máximo em todas as telas |
| Escopo | Landing · Dashboard · Fase 1 · Fase 2 · Perfil |
| Testes | ~40 novos (snapshot + visual regression) |
| Meta | Usuário fala "UAU" nos primeiros 3 segundos |

# 2. Design System — Tokens Obrigatórios

Antes de qualquer componente, o Design System deve ser implementado como CSS variables globais em globals.css. Nenhuma cor, fonte ou sombra deve ser hardcoded — tudo via tokens.

## 2.1 Paleta de Cores

| Token | Valor HEX | Uso |
| --- | --- | --- |
| --atlas-ink | #0D0F14 | Background principal |
| --atlas-ink-2 | #161B24 | Cards, panels, surfaces |
| --atlas-ink-3 | #1E2532 | Hover states, bordas |
| --atlas-gold | #C9973A | Borders, ícones, acentos primários |
| --atlas-gold-light | #E8B84B | Textos de destaque, títulos |
| --atlas-gold-pale | #F5DFA0 | Textos suaves sobre gold |
| --atlas-teal | #2A7A6F | Tier free, badges, sucesso |
| --atlas-teal-light | #3AADA0 | Tags, labels, links |
| --atlas-parchment | #F5EFE0 | Texto principal sobre dark |
| --atlas-parchment-60 | rgba(245,239,224,0.6) | Texto secundário |
| --atlas-parchment-30 | rgba(245,239,224,0.3) | Placeholders, disabled |
| --atlas-premium | #E74C3C | Tier premium, locks |
| --atlas-line | rgba(201,151,58,0.2) | Bordas sutis, dividers |

## 2.2 Tipografia

| Papel | Fonte | Uso |
| --- | --- | --- |
| Display / Hero | Cormorant Garamond (serif) | Títulos grandes, hero, fase names |
| Body / UI | DM Sans (sans-serif) | Textos corridos, labels, botões |
| Mono / Técnico | Space Mono (monospace) | Coordenadas, códigos, badges de pontos |

Importar via Google Fonts no layout.tsx global:

import { Cormorant_Garamond, DM_Sans, Space_Mono } from 'next/font/google'

## 2.3 Efeitos Visuais Globais

- Noise texture overlay: SVG fractal noise fixado com position:fixed, opacity:0.03, pointer-events:none, z-index:1000

- Grid de cartografia: linhas 60×60px com rgba(gold, 0.04) em seções de hero

- Glow radial: gradientes radiais em teal e gold para profundidade atmosférica

- Parallax sutil: translateY no scroll para elementos de fundo (0.15–0.3× scrollY)

- Animações de entrada: fadeUp com stagger (animation-delay incremental por item)

- Hover states: translateY(-2px) + box-shadow dourada em todos os cards interativos

# 3. Landing Page — /[locale]/page.tsx

A landing page é o cartão de visita do Atlas para usuários não autenticados. É a primeira impressão — deve comunicar em 3 segundos: aventura, gamificação, inteligência. O HTML de referência já existe (atlas-landing.html). Traduzir para componentes Next.js.

## 3.1 Estrutura de Seções

| Seção | Componente | Conteúdo-chave |
| --- | --- | --- |
| Nav | LandingNav.tsx | Logo 🧭 ATLAS + links + CTA "Iniciar Expedição" |
| Hero | LandingHero.tsx | Título editorial, subtítulo, 2 CTAs, stats (8 fases / 4 rotas) |
| Phases | LandingPhases.tsx | Timeline das 8 fases com cores individuais e badges |
| Gamification | LandingGamification.tsx | Ranks + tabela de Coordenadas (ganhar/gastar) |
| Trip Types | LandingTripTypes.tsx | Grid dos 4 tipos de rota com checklists visuais |
| CTA Final | LandingCTA.tsx | Chamada para ação com headline emocional |
| Footer | LandingFooter.tsx | Logo + copyright + links legais |

## 3.2 Especificação do Hero

- Background: ink (#0D0F14) com grid de cartografia, mapa SVG radial e glow teal/gold

- Título: Cormorant Garamond 6rem, weight 300, "Toda grande viagem começa com um chamado"

- Palavra em destaque "chamado" em itálico com color: gold-light

- Eyebrow: Space Mono uppercase, cor teal-light, linha decorativa à esquerda

- CTAs: btn-primary (gold sólido) + btn-ghost (transparente com ícone ▶)

- Stats flutuantes à direita: "8 Fases", "275pts Perfil", "4 Tipos de Rota"

- Floating coordinates: 4 coordenadas geográficas animadas com float keyframe

- Scroll indicator: linha vertical pulsante + texto "Explorar"

- Parallax no scroll: hero-bg translateY(scrollY × 0.3)

## 3.3 Especificação da Timeline de Fases

- Layout alternado: ímpar à esquerda do eixo central, par à direita

- Eixo central: linha vertical com gradient gold, opacity 0.2

- Nó de cada fase: círculo 48px com border colorida por fase, número em Space Mono

- Hover no nó: fill com a cor da fase + box-shadow glow

- Entrada via IntersectionObserver: fadeUp com stagger por item

- Badge free/premium: pill com cores teal (free) ou gold (premium)

## 3.4 Seção Trip Types

- Grid 4 colunas em desktop, 2 em tablet, 1 em mobile

- Cada card: ícone emoji grande, nome, descrição, lista de itens required/recommended

- Itens required: prefixo ✓ em teal-light, texto mais brilhante

- Itens recomendados: prefixo — em gold/40, texto dimmed

- Hover: card sobe 4px + borda inferior colorida por tipo (scaleX 0→1)

- Cores por tipo: Nacional=#4A90D9 / Mercosul=#2ECC71 / Internacional=gold / Schengen=#9B59B6

# 4. Dashboard — /[locale]/(app)/dashboard/page.tsx

O Dashboard é o "quartel-general" do explorador. Deve sentir como um centro de controle de expedições — mapas, missões ativas, progresso de rank. Não um painel corporativo.

## 4.1 Layout Geral

- Background: ink com grid de cartografia muito sutil (opacity 0.02)

- Sidebar (desktop): logo + nav links + rank do usuário + Coordenadas disponíveis

- Header: DashboardHeader.tsx com greeting + rank badge + pontos animados

- Hero Map: AtlasHeroMap.tsx — mapa mundi real (react-simple-maps) em destaque

- Grid de expedições: cards em layout masonry ou grid 2×N

## 4.2 AtlasHeroMap.tsx — Redesign

- Fundo do mapa: ocean background #0D1B2A (azul-oceano profundo)

- Continentes: fill #1E3A5F com stroke #C9973A opacity 0.4

- Hover em país: fill #2A7A6F com transição suave

- Pins de destino das expedições: círculos dourados pulsantes com ripple effect

- Altura: 240px desktop, 160px mobile

- Texto overlay: "Seus territórios conquistados" em Cormorant Garamond

## 4.3 DashboardHeader.tsx — Redesign

- Greeting contextual: "Bem-vindo, {nome}" (novo) ou "De volta, Explorador {nome}" (retorno)

- Rank badge: ícone do rank atual + nome + barra de progresso para próximo rank

- Coordenadas: número animado com countUp ao entrar na tela, ícone 🧭

- Streak: chama de streak com dias consecutivos se streak > 0

- Background: gradiente sutil ink-2 → ink com border-bottom gold/20

## 4.4 ExpeditionCard.tsx — Redesign

- Card com background ink-2, border gold/10, border-radius 8px

- Header do card: destino em Cormorant Garamond bold + badge de TripType

- Badge TripType: pill colorido (🏠 Nacional / 🌿 Mercosul / 🌍 Internacional / 🇪🇺 Schengen)

- Progress bar: fases completadas / 8, cor gold, animada com CSS transition

- Fase atual: nome da fase ativa em teal-light

- Footer: datas da viagem + pontos ganhos até agora

- Hover: card sobe 4px + border gold/30 + shadow gold/15

- CTA: botão ghost "Continuar Expedição →"

# 5. Phase1Wizard.tsx — Redesign

O wizard de criação de expedição deve sentir como abrir um mapa antigo. Cada passo é uma descoberta, não um formulário.

## 5.1 Layout do Wizard

- Background: ink com noise texture e glow teal no centro

- Passo 1 (Destino): campo de autocomplete centralizado, grande, com placeholder "Para onde sua expedição vai?". Ao selecionar, exibir badge de TripType animado com fadeIn

- Passo 2 (Datas): dois date pickers lado a lado com estilo dark. Alerta de passaporte em amber/warning se aplicável

- Passo 3 (Sobre Você): grid de campos opcionais, cada um com badge "+Xpts" em gold. Barra de "Coordenadas que você vai ganhar" cresce conforme campos preenchidos

- Passo 4 (Confirmação): card de resumo com todos os dados + total de Coordenadas + animação de confetti ao confirmar

## 5.2 Progress Bar do Wizard

- Linha horizontal no topo com 4 segmentos

- Segmento ativo: gold sólido com glow

- Segmentos completos: teal

- Segmentos futuros: parchment/20

- Números dos passos: circles com estado visual claro

## 5.3 Points Preview (Passo 3)

- Card lateral ou banner inferior: "Você vai ganhar X 🧭 nesta fase"

- Valor aumenta em tempo real conforme campos são preenchidos

- Animação countUp ao incrementar

- Breakdown por campo: lista compacta de "+Xpts por {campo}"

# 6. Phase2Wizard.tsx — Redesign

## 6.1 Cards de Tipo de Viajante

- Grid 3×2 de cards visuais (6 cards: Solo, Casal, Família, Grupo, Negócios, Estudante)

- Cada card: fundo ink-2, emoji grande centralizado, label em DM Sans, border gold/10

- Estado selecionado: border gold sólido + background ink-3 + checkmark ✓ no canto

- Hover: scale(1.02) + border gold/40

- Animação de entrada: stagger com fadeUp por card

## 6.2 Passo de Quantidade (Família/Grupo)

- Selector visual numérico: botões − e + com o número no centro em Cormorant Garamond

- Range: 2 a 20 pessoas

- Animação: número faz flip ao mudar

## 6.3 Passo de Preferências (Dietary + Accessibility)

- Dois campos de texto livre com placeholders detalhados

- Badge "+20pts" visível ao lado de cada campo

- Ícones contextuais: 🍽️ para dietário, ♿ para acessibilidade

- Botão "Pular" sempre visível e acessível

# 7. ExplorerProfile.tsx — Redesign

## 7.1 Header do Perfil

- Avatar: iniciais do usuário em círculo com gradiente gold→teal

- Nome em Cormorant Garamond 2rem

- Rank atual: badge com ícone + barra de progresso até próximo rank

- Stats rápidas: total de Coordenadas · streak · expedições concluídas

## 7.2 Passport Stamps — Redesign

- Grid de selos estilo passaporte: bordas circulares, ícone, nome do badge

- Selos conquistados: coloridos e brilhantes

- Selos bloqueados: monocromático com cadeado e dica de como desbloquear

- Hover em selo conquistado: tooltip com data e descrição

## 7.3 ProfileAccordion — Estilo Dark

- Seções accordion com background ink-2, border gold/10

- Header da seção: ícone + título + "X de Y campos · Xpts disponíveis"

- Seta de expansão animada (rotate 180deg)

- Campos preenchidos: ✅ verde + texto do valor (masked para docs sensíveis)

- Campos vazios: placeholder dimmed + badge "+Xpts" gold

- Seção de Documentos: aviso 🔒 criptografia em amber sutil

- Barra de progresso do perfil: 0–100% em gold, label "X% de explorador revelado"

## 7.4 TransactionList — Redesign

- Lista de transações com ícones por tipo: 📍 fase, 🤖 IA, 👤 perfil, 🔥 streak

- Valores positivos em teal-light (+Xpts), negativos em amber (-Xpts)

- Data em Space Mono, tamanho reduzido, opacity 0.4

- Hover: background ink-3

- Paginação: "Ver mais" em ghost button

# 8. Dark / Light Mode — Toggle no Header

O Atlas deve suportar os dois modos plenamente. O dark mode é o padrão (identidade do produto), mas o usuário tem autonomia de escolher. A preferência é persistida e respeitada em todas as sessões.

## 8.1 Estratégia de Implementação

- Usar next-themes (biblioteca padrão para Next.js) — zero config extra

- ThemeProvider envolve o layout raiz em layout.tsx com attribute="class"

- defaultTheme="dark" — dark é sempre o ponto de partida

- A preferência do sistema operacional é respeitada como fallback (enableSystem: true)

- Persistência automática via localStorage (next-themes cuida disso)

npm install next-themes

## 8.2 ThemeToggle.tsx — Componente do Toggle

- Localização no header: lado direito, antes do avatar do usuário

- Ícone: 🌙 (dark) ↔ ☀️ (light) — troca com animação de rotação 360deg

- Formato: botão circular icon-only, 36×36px, background ink-3 no dark / slate-100 no light

- Hover: scale(1.1) + border gold/30

- Transição do ícone: rotate + opacity (0.3s ease)

- aria-label dinâmico: "Mudar para modo claro" / "Mudar para modo escuro"

- Sem flash de conteúdo (FOUC): usar suppressHydrationWarning no <html>

## 8.3 Tokens CSS para Light Mode

Todos os tokens CSS têm versão dark (padrão) e versão light. O seletor .light sobrescreve o :root. Nunca usar cores hardcoded — exclusivamente var(--atlas-*).

| Token | Dark Mode | Light Mode | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| --atlas-bg | #0D0F14 | #F8F5EE | Background principal |
| --atlas-bg-2 | #161B24 | #FFFFFF | Cards, panels |
| --atlas-bg-3 | #1E2532 | #EDE8DE | Hover, bordas |
| --atlas-text | #F5EFE0 | #1A1209 | Texto principal |
| --atlas-text-2 | rgba(245,239,224,0.6) | #4A3F2F | Texto secundário |
| --atlas-text-3 | rgba(245,239,224,0.3) | #9A8C7A | Placeholder, disabled |
| --atlas-gold | #C9973A | #B8831A | Acentos primários |
| --atlas-gold-light | #E8B84B | #9A6A10 | Títulos em destaque |
| --atlas-teal | #2A7A6F | #1E6359 | Tier free, sucesso |
| --atlas-teal-light | #3AADA0 | #1E7A6F | Tags, links |
| --atlas-line | rgba(201,151,58,0.2) | rgba(184,131,26,0.2) | Bordas sutis |
| --atlas-card-shadow | 0 4px 24px rgba(0,0,0,0.4) | 0 4px 24px rgba(0,0,0,0.08) | Sombra de cards |

## 8.4 globals.css — Estrutura de Tokens Dual

:root, .dark { --atlas-bg: #0D0F14; --atlas-text: #F5EFE0; /* ... */ }
.light { --atlas-bg: #F8F5EE; --atlas-text: #1A1209; /* ... */ }

## 8.5 Light Mode — Identidade Visual

O light mode não é um simples "fundo branco". Deve manter a identidade cartográfica do Atlas com tons creme/pergaminho que remetem a mapas antigos.

- Background principal: #F8F5EE (pergaminho suave — não branco puro)

- Cards: #FFFFFF com sombra suave e border gold/20

- Textos: tons sépia (#1A1209 primário, #4A3F2F secundário)

- Acentos gold: versão mais escura (#B8831A) para contraste adequado sobre fundo claro

- Grid de cartografia: linhas gold com opacity 0.06 (mais visível que no dark)

- Noise texture: mantida, opacity 0.015 (mais sutil no light)

- Mapa (react-simple-maps): ocean #D4E4F0, continentes #C8B89A no light

## 8.6 Verificação de Acessibilidade — Ambos os Modos

- Contraste mínimo WCAG AA: 4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande

- Testar com ferramenta de contraste: texto principal vs background em ambos os modos

- Focus states visíveis em ambos os temas (outline gold/60)

- Nunca depender apenas de cor para transmitir informação

# 9. Componentes Globais — Redesign

## 9.1 AuthenticatedNavbar.tsx

- Background: ink com blur (backdrop-filter: blur(12px))

- Logo: 🧭 ATLAS em Cormorant Garamond + gold-light

- Links: DM Sans uppercase 0.78rem, parchment/60, hover gold-light

- Coordenadas: "🧭 {X}" em Space Mono, cor teal-light, sempre visível

- Avatar: círculo com gradiente + dropdown de perfil

- Border-bottom: gold/10

## 9.2 PointsAnimation.tsx

- Toast flutuante: "+X 🧭" que sobe e some com fadeOut

- Fundo: ink-2 com border gold/30

- Texto: Space Mono, gold-light, bold

- Animação: slideInUp 0.3s + fadeOut 0.5s após 2s delay

## 9.3 PhaseProgressBar.tsx

- Barra horizontal com 8 segmentos nomeados

- Cores por fase (as 8 cores distintas já definidas)

- Fase ativa: pulsa levemente com keyframe

- Tooltip no hover: nome da fase + pontos

## 9.4 RankBadge.tsx

- Pill com ícone do rank + nome + mini barra de progresso para o próximo

- Cores por rank: escalando de teal para gold conforme avança

- Versão compacta (navbar) e versão expandida (perfil)

# 10. Ordem de Implementação

A ordem abaixo garante que o Design System seja a fundação de tudo. Nunca estilizar um componente antes de ter os tokens.

| # | Task | Arquivos | Deps |
| --- | --- | --- | --- |
| S12-001 | Design System & CSS Tokens (dual mode) | globals.css, tailwind.config.ts, fonts/layout.tsx, ThemeProvider | — |
| S12-002 | ThemeToggle + modo claro completo | ThemeToggle.tsx, tokens light em globals.css | S12-001 |
| S12-003 | Landing Page completa | 7 componentes Landing*.tsx + page.tsx pública | S12-001 |
| S12-004 | AuthenticatedNavbar (com ThemeToggle) | AuthenticatedNavbar.tsx | S12-001 + S12-002 |
| S12-005 | Dashboard redesign (Map + Header + Cards) | AtlasHeroMap, DashboardHeader, ExpeditionCard | S12-001 + S12-004 |
| S12-006 | Phase1Wizard redesign | Phase1Wizard.tsx + PointsPreview | S12-001 |
| S12-007 | Phase2Wizard redesign | Phase2Wizard.tsx | S12-001 |
| S12-008 | ExplorerProfile redesign | ExplorerProfile, ProfileAccordion, PassportStamps, TransactionList | S12-001 |
| S12-009 | Componentes globais (Points, Badges, Progress) | PointsAnimation, PhaseProgressBar, RankBadge | S12-001 |

## 10.1 Instalações necessárias

- react-simple-maps — já instalada no Sprint 10 (mapa mundi)

- next-themes — gerenciamento de dark/light mode com persistência

- Fontes Google: Cormorant Garamond, DM Sans, Space Mono via next/font/google

- Nenhuma outra nova dependência — zero shadcn/ui adicional, tudo custom

# 11. Estratégia de Testes

O Sprint 12 introduz testes de snapshot visual — não apenas lógica. Todo componente redesenhado ganha um snapshot test para evitar regressões visuais acidentais nos sprints futuros.

| Tipo | Quantidade | Foco |
| --- | --- | --- |
| Snapshot tests | ~20 | Um por componente redesenhado — evita regressão visual |
| Render tests | ~12 | Componentes renderizam sem erro com props esperados |
| Interaction tests | ~8 | Hover states, accordion open/close, wizard navigation |
| Theme tests | ~8 | Toggle troca o tema, tokens corretos em dark e light, persistência |
| Total novos | ~48 | — |
| Total esperado | ~791 | 743 (Sprint 11) + 48 (Sprint 12) |

# 12. Referência Visual — atlas-landing.html

O arquivo atlas-landing.html gerado na sessão de Discovery é a referência canônica de identidade visual. O Claude Code DEVE ler este arquivo antes de implementar qualquer componente e extrair exatamente:

- Paleta de cores exata (CSS variables já definidas no HTML)

- Tipografia: família, tamanhos, pesos e letter-spacing por elemento

- Efeitos: noise texture SVG, grid de cartografia, glows radiais, floating coords

- Animações: keyframes de fadeUp, float, spin-slow, scrollAnim

- Hover states: todos os :hover definidos no CSS do HTML de referência

- Layout do hero: posicionamento relativo/absoluto dos elementos

- Timeline das fases: grid 3 colunas com nó central

- Cards de tipo de rota: estrutura, cores, required vs recomendado

O HTML de referência está em: C:\travel-planner (ou no outputs do projeto). Se não encontrar localmente, solicitar que o usuário forneça o conteúdo.

# 13. Prompt para Claude Code

Cole o prompt abaixo diretamente no Claude Code após o merge do Sprint 11.

═══════════════════════════════════════════

SPRINT 12 — ATLAS DESIGN SYSTEM & VISUAL OVERHAUL

═══════════════════════════════════════════

CONTEXTO:

Sprint 11 mergeado (~743 testes). O Atlas tem todas as funcionalidades

core implementadas. O Sprint 12 é dedicado EXCLUSIVAMENTE ao redesign

visual. Não implementar novas features. Apenas redesign.

TEMA: Dark luxury + cartografia + gamificação.

MODO: Dark é o padrão. Usuário pode alternar via toggle no header.

PRIORIDADE: Impacto visual máximo. O usuário deve falar "UAU" em 3s.

SETUP:

git checkout master && git pull origin master

git checkout -b feat/sprint-12-design

npm install next-themes

ANTES DE QUALQUER CÓDIGO:

1. Ler o arquivo de referência visual atlas-landing.html

(solicitar ao usuário se não encontrar em C:\travel-planner)

2. Ler globals.css, tailwind.config.ts, layout.tsx

3. Listar TODOS os componentes UI existentes

4. Me mostrar o inventário completo antes de começar

ORDEM OBRIGATÓRIA DE EXECUÇÃO:

S12-001 → S12-002 → S12-003 → S12-004 → S12-005 → S12-006

→ S12-007 → S12-008 → S12-009

NUNCA pular para um componente sem ter os tokens do S12-001.

DARK / LIGHT MODE (S12-002) — OBRIGATÓRIO:

- npm install next-themes

- ThemeProvider em layout.tsx: attribute="class" defaultTheme="dark"

enableSystem={true}

- <html suppressHydrationWarning> para evitar FOUC

- ThemeToggle.tsx no header: ícone 🌙/☀️, animação rotate 360deg

- Tokens CSS duais em globals.css:

:root, .dark { --atlas-bg: #0D0F14; --atlas-text: #F5EFE0; }

.light { --atlas-bg: #F8F5EE; --atlas-text: #1A1209; }

- Light mode: tons pergaminho (#F8F5EE), sépia, não branco puro

- TODOS os componentes usam var(--atlas-*) — zero hardcode

DESIGN SYSTEM (S12-001) — globals.css:

Implementar TODOS os CSS custom properties (dark + light):

Dark: --atlas-bg:#0D0F14 | --atlas-bg-2:#161B24 | --atlas-bg-3:#1E2532

Dark: --atlas-gold:#C9973A | --atlas-gold-light:#E8B84B

Dark: --atlas-teal:#2A7A6F | --atlas-teal-light:#3AADA0

Dark: --atlas-text:#F5EFE0 | --atlas-line:rgba(201,151,58,0.2)

Light: --atlas-bg:#F8F5EE | --atlas-bg-2:#FFFFFF | --atlas-bg-3:#EDE8DE

Light: --atlas-gold:#B8831A | --atlas-gold-light:#9A6A10

Light: --atlas-teal:#1E6359 | --atlas-teal-light:#1E7A6F

Light: --atlas-text:#1A1209 | --atlas-text-2:#4A3F2F

Fontes via next/font/google (layout.tsx):

- Cormorant_Garamond: subsets pt, weights 300,400,600,700, italic

- DM_Sans: subsets pt, weights 300,400,500,600

- Space_Mono: subsets latin, weights 400,700

REGRAS DE QUALIDADE:

- Zero cores hardcoded — sempre CSS variables

- Zero Inter/Roboto/Arial no visual final

- Cada componente DEVE funcionar em dark E light

- Cada componente redesenhado DEVE ter snapshot test

- Testar responsividade: 375px, 768px, 1280px, 1440px

- Não quebrar nenhum teste existente dos Sprints anteriores

VERIFICAÇÃO FINAL:

1. npx vitest run — 790+ testes passando

2. npm run build — zero erros

3. Testar toggle dark/light em todas as rotas

4. Verificar contraste WCAG AA em ambos os modos

5. Perguntar: "Quer testar manualmente?" e preparar ambiente

Commit: feat: Sprint 12 — Atlas design system & visual overhaul

Comece pelo inventário. Só então execute S12-001.

🧭 "O Atlas não é só um app de viagem. É uma obra de arte funcional." 🧭