🗺️

ATLAS

Travel Planner — Gamified Journey

Sprint 9 — Strategic Pivot Document

Versão 1.0  •  Março 2026

Produto: Travel Planner  •  Classificação: Confidencial

# 1. Visão Geral do Pivot

O Travel Planner está sendo redefinido como uma plataforma de experiência gamificada de viagem. O produto deixa de ser um planejador funcional e passa a ser uma jornada narrativa: o usuário é um Explorador construindo seu próprio Atlas de aventuras pelo mundo.

🎯 Proposta de Valor Central "Cada viagem é um destino no seu atlas pessoal. Cada atlas conta a história de quem você é como viajante." O usuário não apenas planeja viagens — ele coleciona expedições, acumula experiência e constrói um mapa único que reflete sua identidade como viajante.

## 1.1  O que muda

| Camada | Natureza da Mudança | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Experiência / UX | Redesign completo — narrativa de jogo | 🔴 Alto |
| Modelo de Dados | Novas entidades: fases, pontos, badges | 🔴 Alto |
| Camada de Negócio | Freemium por fases + moeda virtual | 🔴 Alto |
| Arquitetura | Phase Engine + Points Engine novos | 🟡 Médio |
| Integração IA | Lógica de geração permanece; custo em pontos | 🟢 Baixo |

## 1.2  O que é preservado

- Sistema de autenticação completo (auth, sessões, Redis)

- Integração com a API Anthropic (geração de itinerário)

- Infraestrutura Docker / PostgreSQL / Prisma / Redis

- Internacionalização i18n com roteamento /[locale]

- Componente drag-and-drop de itinerário (@dnd-kit)

- 390+ testes unitários existentes (base de regressão)

# 2. O Universo Atlas

## 2.1  Vocabulário do Produto

| Termo Genérico | No Atlas |
| --- | --- |
| Usuário | Explorador |
| Viagem / Projeto | Expedição |
| Dashboard "Minhas Viagens" | Meu Atlas |
| Pontos | Coordenadas (🧭) |
| Nível do usuário | Rank do Explorador |
| Conquista / Badge | Selo de Passaporte |
| Fase bloqueada | Território Inexplorado |
| Fase concluída | Território Conquistado |
| Usar IA | Consultar o Oráculo |
| Assinatura Premium | Passaporte Ilimitado |

## 2.2  Ranks do Explorador

| Rank | Critério de Conquista |
| --- | --- |
| 🌱 Viajante Local | Cadastro realizado — primeira Expedição criada |
| 🧭 Explorador | Fases 1 e 2 concluídas em qualquer Expedição |
| ⛵ Navegador | Fase 5 concluída — itinerário gerado com IA |
| 🗺️ Cartógrafo | Duas ou mais Expedições com Fase 5 concluída |
| 🏔️ Desbravador | Assinatura Premium ativa |
| 🌍 Embaixador Atlas | Fase 8 concluída — review publicado e amigo indicado |

# 3. Modelo de Negócio

## 3.1  Camadas de Produto

🌱 Free Traveler — Plano Gratuito • Até 2 Expedições simultâneas • Fases 1 a 5 disponíveis • 500 Coordenadas de boas-vindas • IA disponível (custa Coordenadas) • Compra de Coordenadas disponível • Motor de IA: Gemini Flash (otimizado para custo)

🌟 Premium Explorer — Passaporte Ilimitado • Expedições ilimitadas • Todas as 8 fases desbloqueadas • 2.000 Coordenadas mensais incluídas • Motor de IA: Claude Sonnet (qualidade superior) • Gestão de custos avançada (Fase 6) • Modo Expedição em tempo real (Fase 7) • Memórias e compartilhamento social (Fase 8)

## 3.2  Economia de Coordenadas

| Ação | Coordenadas |
| --- | --- |
| 🟢 Concluir Fase 1 | +100 Coordenadas |
| 🟢 Concluir Fase 2 | +150 Coordenadas |
| 🟢 Concluir Fase 3 | +200 Coordenadas |
| 🟢 Concluir Fase 4 | +200 Coordenadas |
| 🟢 Concluir Fase 5 | +300 Coordenadas |
| 🟢 Login diário (streak) | +10 Coordenadas/dia |
| 🟢 Completar checklist diário | +20 Coordenadas/dia |
| 🟢 Escrever review (Fase 8) | +500 Coordenadas |
| 🟢 Indicar amigo (que se cadastra) | +300 Coordenadas |
| 🔴 Gerar itinerário com IA | −150 Coordenadas |
| 🔴 Regenerar / ajustar itinerário | −80 Coordenadas |
| 🔴 Sugestões de rota com IA | −100 Coordenadas |
| 🔴 Desbloquear 3ª Expedição (free) | −200 Coordenadas |

# 4. As 8 Fases da Expedição

Cada fase é um MVP independente e validável. O time entrega, valida com usuários reais e avança. Este é o princípio de desenvolvimento do Atlas.

🌱 FASE 1 — O CHAMADO 🆓 FREE ☐ Cadastro leve: nome, email, senha (sem formulários longos) ☐ Escolher destino dos sonhos (busca com autocomplete) ☐ Definir datas da Expedição (fixas ou flexíveis) ☐ Definir número de viajantes ☐ Confirmar criação — Expedição aparece no Meu Atlas 🏅 Recompensa: +100 Coordenadas ¦ Selo "Primeiro Passo" ¦ Rank: Viajante Local

🗺️ FASE 2 — O EXPLORADOR 🆓 FREE ☐ Tipo de viajante (aventureiro, cultural, gastronômico, relaxamento) ☐ Estilo de hospedagem preferido (hotel, hostel, Airbnb, resort, camping) ☐ Ritmo da viagem (intenso / moderado / relaxado) ☐ Orçamento estimado total (slider visual) ☐ Perfil salvo automaticamente para futuras Expedições 🏅 Recompensa: +150 Coordenadas ¦ Rank: Explorador ¦ Dados usados pela IA nas próximas fases

✈️ FASE 3 — A ROTA 🆓 FREE (IA = Coordenadas) ☐ Cidade / aeroporto de origem ☐ Preferência de transporte (avião, trem, carro, combinado) ☐ ⚡ [IA] Consultar o Oráculo: sugestões de rotas e conexões (−100 pts) ☐ Confirmar / ajustar rota escolhida manualmente 🏅 Recompensa: +200 Coordenadas ¦ Selo "Navegador"

🏨 FASE 4 — O ABRIGO 🆓 FREE (IA = Coordenadas) ☐ Localização ideal (centro, beira-mar, próximo a atrações) ☐ Faixa de preço por noite ☐ ⚡ [IA] Consultar o Oráculo: sugestões personalizadas de hospedagem (−100 pts) ☐ Confirmar hospedagem escolhida 🏅 Recompensa: +200 Coordenadas ¦ Selo "Anfitrião"

📅 FASE 5 — O MAPA DOS DIAS 🆓 FREE (IA = Coordenadas) ☐ ⚡ [IA] Consultar o Oráculo: gerar itinerário dia a dia personalizado (−150 pts) ☐ Editar e reorganizar atividades (drag-and-drop — já implementado) ☐ Adicionar atividades manualmente ☐ Aprovar itinerário final — Expedição 100% planejada 🏅 Recompensa: +300 Coordenadas ¦ Rank: Cartógrafo ¦ Destino pintado no Meu Atlas

💰 FASE 6 — O TESOURO 🔒 PREMIUM ☐ Definir orçamento total da Expedição ☐ Distribuir orçamento por categorias (transporte, hospedagem, alimentação, atividades) ☐ Registrar gastos em tempo real durante a viagem ☐ Alertas automáticos ao atingir 80% e 100% do orçamento ☐ Resumo financeiro pós-Expedição 🏅 Recompensa: +250 Coordenadas ¦ Selo "Tesoureiro"

🎒 FASE 7 — A EXPEDIÇÃO 🔒 PREMIUM ☐ Ativar "Modo Expedição" (viagem iniciada — data de partida atingida) ☐ Checklist diário de atividades do itinerário ☐ Confirmar atividades concluídas (+20 pts por atividade) ☐ Registro de momentos: notas rápidas e observações ☐ Progresso visual da Expedição (% concluída) 🏅 Recompensa: +400 Coordenadas ¦ Rank: Desbravador

⭐ FASE 8 — O LEGADO 🔒 PREMIUM ☐ Review da Expedição (texto livre + avaliação por categoria) ☐ Registro de memórias e fotos ☐ Destino "pintado" definitivamente no Meu Atlas pessoal ☐ Compartilhar Expedição (loop viral — gera convites com bônus de Coordenadas) ☐ ⚡ [IA] Sugestão de próxima Expedição baseada no perfil 🏅 Recompensa: +500 Coordenadas ¦ Selo "Embaixador Atlas" ¦ Rank: Embaixador Atlas

# 5. Modelo de Dados — Atlas

As entidades abaixo devem ser adicionadas ao schema Prisma. As entidades existentes (User, Trip, Itinerary) devem ser adaptadas, não substituídas.

## 5.1  Novas Entidades

UserProgress — Progresso do Explorador

Prisma Schema model UserProgress { id String @id @default(cuid()) userId String @unique user User @relation(fields: [userId], references: [id]) totalPoints Int @default(0) // Coordenadas acumuladas (histórico) availablePoints Int @default(500) // Coordenadas disponíveis para gastar currentRank String @default("traveler") // traveler ¦ explorer ¦ navigator ¦ cartographer ¦ pathfinder ¦ ambassador streakDays Int @default(0) lastLoginDate DateTime? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt }

ExpeditionPhase — Estado de cada Fase por Viagem

Prisma Schema model ExpeditionPhase { id String @id @default(cuid()) tripId String trip Trip @relation(fields: [tripId], references: [id]) phaseNumber Int // 1 a 8 status String @default("locked") // locked ¦ active ¦ completed completedAt DateTime? pointsEarned Int @default(0) metadata Json? // dados específicos da fase (ex: rota escolhida, hospedagem) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt @@unique([tripId, phaseNumber]) }

PointTransaction — Histórico de Coordenadas

Prisma Schema model PointTransaction { id String @id @default(cuid()) userId String user User @relation(fields: [userId], references: [id]) amount Int // positivo = ganho, negativo = gasto type String // phase_complete ¦ ai_usage ¦ daily_login ¦ purchase ¦ referral ¦ checklist description String tripId String? // opcional — referência à Expedição relacionada createdAt DateTime @default(now()) }

UserBadge — Selos de Passaporte

Prisma Schema model UserBadge { id String @id @default(cuid()) userId String user User @relation(fields: [userId], references: [id]) badgeKey String // first_step ¦ navigator ¦ host ¦ cartographer ¦ treasurer ¦ pathfinder ¦ ambassador earnedAt DateTime @default(now()) @@unique([userId, badgeKey]) }

## 5.2  Alterações em Entidades Existentes

| Entidade | Alteração Necessária |
| --- | --- |
| User | Adicionar relação com UserProgress, UserBadge, PointTransaction |
| Trip | Adicionar: expeditionMode Boolean @default(true), currentPhase Int @default(1), relação com ExpeditionPhase |
| Trip | Adicionar: isPremiumRequired Boolean @default(false), isActive Boolean @default(true) |

# 6. Arquitetura — Engines do Jogo

## 6.1  Phase Engine

Serviço responsável por gerenciar a progressão de fases de cada Expedição. Deve ser implementado como um módulo isolado em /lib/engines/phase-engine.ts.

| Método | Responsabilidade |
| --- | --- |
| getPhaseStatus(tripId, phaseNumber) | Retorna o status atual de uma fase específica |
| canAccessPhase(userId, tripId, phaseNumber) | Verifica se usuário tem permissão (free/premium + fase anterior concluída) |
| completePhase(userId, tripId, phaseNumber, metadata) | Marca fase como concluída e dispara concessão de pontos |
| getNextPhase(tripId) | Retorna a próxima fase disponível para avançar |
| getExpeditionProgress(tripId) | Retorna progresso total da Expedição (% e fases) |

## 6.2  Points Engine

Serviço responsável por toda a economia de Coordenadas. Deve ser implementado em /lib/engines/points-engine.ts.

| Método | Responsabilidade |
| --- | --- |
| getBalance(userId) | Retorna saldo disponível de Coordenadas |
| award(userId, amount, type, description, tripId?) | Concede Coordenadas e registra transação |
| spend(userId, amount, type, description, tripId?) | Debita Coordenadas (verifica saldo antes) |
| canAfford(userId, amount) | Verifica se usuário tem saldo suficiente |
| getTransactionHistory(userId, limit?) | Retorna histórico de transações |
| updateRank(userId) | Recalcula e atualiza rank do Explorador |
| awardBadge(userId, badgeKey) | Concede Selo de Passaporte (idempotente) |

# 7. Plano de Sprints — Horizonte 3 Meses

📌 Princípio de Desenvolvimento Cada fase da Expedição é um MVP independente. Sequência obrigatória por fase: definir AC → escrever E2E Playwright → implementar → validar com usuários reais. Nenhum sprint avança sem validação da fase anterior com pelo menos 3 usuários reais.

## Mês 1 — Fundação

| Sprint | Escopo |
| --- | --- |
| Sprint 9 — Strategic Pivot (sem código novo) | • Decisões estratégicas finalizadas (este documento) • Novo schema Prisma implementado e migrado • Phase Engine + Points Engine implementados com testes • Branch feat/atlas criada |
| Sprint 10 — Fase 1 + 2 Jogáveis | • Dashboard "Meu Atlas" (versão inicial) • Cadastro gamificado (Fase 1) funcionando • Perfil do Explorador (Fase 2) funcionando • 🎯 Validar com 5 usuários reais |

## Mês 2 — O Núcleo do Jogo

| Sprint | Escopo |
| --- | --- |
| Sprint 11 — Fases 3, 4 e 5 | • Fases de rota, hospedagem e itinerário • IA integrada ao sistema de Coordenadas • Drag-and-drop existente integrado à Fase 5 • 🎯 Validar: 1º usuário a completar todas as fases free |
| Sprint 12 — Monetização | • Loja de Coordenadas (integração Stripe) • Limite de 2 Expedições para free • Assinatura Premium Explorer • 🎯 Validar: primeira conversão paga real |

## Mês 3 — O Diferencial Premium

| Sprint | Escopo |
| --- | --- |
| Sprint 13 — Fases 6 e 7 | • Gestão de custos (Fase 6 — Premium) • Modo Expedição em tempo real (Fase 7 — Premium) • Checklist diário com ganho de Coordenadas |
| Sprint 14 — Fase 8 + Beta Público | • Memórias e review (Fase 8) • Atlas visual no dashboard (mapa mundi) • Loop viral: compartilhamento + indicação • 🎯 Lançamento Beta Público |

# 8. Critérios de Aceite — Sprint 9

O Sprint 9 é o único sprint sem entrega de UX. A entrega é exclusivamente técnica: a fundação que viabiliza todos os sprints seguintes.

## AC-S9-001  Schema Prisma Migrado

- Entidades UserProgress, ExpeditionPhase, PointTransaction, UserBadge criadas

- Entidades User e Trip alteradas conforme especificação da seção 5.2

- Migration aplicada com sucesso em ambiente local

- Seed de dados atualizado com usuário de teste com Coordenadas e fases

## AC-S9-002  Phase Engine Implementado

- Todos os métodos da seção 6.1 implementados em /lib/engines/phase-engine.ts

- Cobertura de testes unitários ≥ 90% nos métodos da engine

- Fases 6, 7 e 8 corretamente bloqueadas para usuários free

- Fase anterior concluída é pré-requisito para ativar a próxima

## AC-S9-003  Points Engine Implementado

- Todos os métodos da seção 6.2 implementados em /lib/engines/points-engine.ts

- spend() retorna erro se saldo insuficiente (nunca vai a negativo)

- Cada transação registrada em PointTransaction com type correto

- updateRank() recalcula corretamente os 6 ranks conforme critérios

- Cobertura de testes unitários ≥ 90%

## AC-S9-004  Branch e Estrutura

- Branch feat/atlas criada a partir de main

- Todos os testes existentes (390+) continuam passando após as migrações

- Documentação inline (JSDoc) nos métodos principais das engines

# 9. Instruções para o Claude Code

Use esta seção ao iniciar o Sprint 9 no terminal. Cole o prompt abaixo na primeira mensagem ao Claude Code.

📋 Prompt Inicial — Sprint 9 Strategic Pivot Vamos iniciar o Sprint 9 do Travel Planner — o Strategic Pivot para o Atlas. CONTEXTO: O Travel Planner está sendo transformado em uma plataforma de viagem gamificada chamada Atlas. Cada viagem passa a ser uma Expedição com 8 fases, sistema de pontos (Coordenadas) e badges (Selos de Passaporte). IMPORTANTE: Antes de qualquer código, faça o seguinte: 1. Crie a branch: git checkout -b feat/atlas 2. Leia o schema Prisma atual: prisma/schema.prisma 3. Liste os arquivos em /lib e /app para entender a estrutura atual TAREFA DO SPRINT 9 (sem UI — apenas fundação técnica): 1. Adicionar ao schema Prisma: UserProgress, ExpeditionPhase, PointTransaction, UserBadge 2. Adaptar User e Trip conforme especificado 3. Criar /lib/engines/phase-engine.ts com todos os métodos 4. Criar /lib/engines/points-engine.ts com todos os métodos 5. Testes unitários com cobertura ≥ 90% para ambas as engines 6. Garantir que os 390+ testes existentes continuam passando Comece pelo passo 1 (branch) e passo 2 (auditoria do schema atual). Me mostre o schema atual antes de propor qualquer alteração.

# 10. Estudo de Mercado

Pesquisa conduzida em março de 2026 sobre o panorama competitivo de aplicativos de planejamento de viagem com gamificação.

📊 Dados de Mercado — Contexto • 80% dos viajantes já usam ou pretendem usar IA para planejar viagens (Accenture, 2025) • Retenção em apps de viagem: 18% no Dia 1 → apenas 2,8% no Dia 30 • Plataformas gamificadas registram até 62% de aumento em usuários ativos mensais • Programas de fidelidade gamificados aumentam retenção em 22% • Duolingo (gamificação pura): USD 811 M de receita e crescimento de 39% em 2025 • 70% das empresas Global 2000 adotaram gamificação para combater churn em 2025-2026

## 10.1  Concorrentes Diretos — Planejadores com IA (sem gamificação)

| Produto / Fraqueza Fatal | Pontos Fortes |
| --- | --- |
| Wanderlog Fraqueza: Zero gamificação, onboarding frio, abandono alto. | Gratuito, colaborativo, drag-and-drop, integração Google Maps. Base enorme de usuários. Melhor custo-benefício do mercado. |
| MindTrip Fraqueza: Sem economia de pontos, sem loop de retorno, sem ciclo completo. | IA conversacional + mapa interativo. Fast Company Mais Inovador 2025. 350K visitas/mês em 6 meses. Visual elegante. |
| TripIt Fraqueza: UI datada, sem IA generativa, zero engajamento lúdico. | Auto-organiza por e-mail. Forte em viagens corporativas. Alertas de voo em tempo real. Marca consolidada. |
| Trip Planner AI (Layla) Fraqueza: Paywall agressivo (€24,99/mês), muitas perguntas, zero gamificação. | Booking integrado, busca de voos e comunidade de roteiros compartilhados. |
| Wonderplan Fraqueza: Sem app mobile otimizado, sem bookings, sem acompanhamento. | Gratuito, sliders de orçamento, drag-and-drop, visual limpo e simples. |

## 10.2  Concorrentes Indiretos — Gamificação em Viagens (sem planejamento)

| Produto | Por que não compete diretamente |
| --- | --- |
| TripAdvisor | Badges apenas para reviews pós-viagem. Nenhuma jornada de planejamento. Sem progressão de fases. |
| Programas de Milhas (Smiles, Livelo) | Recompensam transações de compra, não o processo de planejamento. Sem narrativa ou progressão de jornada. |
| ExplorR / Atlas Globe Ltd | Exploração espontânea tipo Pokémon Go. Focado em descoberta local, não em planejamento estruturado de viagem. |
| Booking.com for Business | Gamificação de compliance corporativo. Exclusivamente B2B. Sem foco em viagem pessoal ou lazer. |

## 10.3  O Espaço Vazio — A Oportunidade do Atlas

🎯 Conclusão da Pesquisa Não existe no mercado atual nenhum produto que combine simultaneamente: ✅ Planejamento completo de viagem do início ao fim (ciclo de 8 fases) ✅ Gamificação nativa como estrutura CENTRAL do produto (não como add-on) ✅ Onboarding progressivo que coleta dados do usuário como mecânica de jogo ✅ Ciclo de vida completo: planejamento + acompanhamento durante + memórias ✅ Moeda virtual integrada à narrativa como modelo de monetização ✅ IA personalizada por perfil construído progressivamente ao longo do jogo O Atlas não está melhorando uma categoria existente. Está criando uma categoria nova: Gamified Travel Journey Platform. Quem criar a categoria primeiro, define as regras do jogo.

## 10.4  Análise SWOT — Atlas vs. Mercado

| FORCAS - Unico com gamificacao nativa end-to-end - Onboarding como jornada — reduz abandono estruturalmente - IA personalizada por perfil construido no jogo - Monetizacao narrativamente coerente (pontos = moeda do jogo) - Diferenciacaoo radical — categoria propria - Ciclo de vida completo (planejamento + viagem + memorias) | FRAQUEZAS - Produto novo — sem base de usuarios inicial - Concorrentes tem integracoes de booking real - Sem busca real de voos/hoteis — depende de IA generativa - Time pequeno vs. concorrentes com funding - Experiencia de jogo exige maior investimento em UX |
| --- | --- |
| OPORTUNIDADES - Mercado de AI travel com 80% de adocao em 2025 - Nenhum concorrente direto — quem cria a categoria define as regras - Modelo Duolingo aplicado a viagens — altamente escalavel - Viral loop natural via atlas compartilhavel - Expansao B2B futura (agencias de viagem) - App mobile nativo como proximo horizonte | AMEACAS - Wanderlog ou MindTrip podem adicionar gamificacao rapidamente - Grandes players (Google, TripAdvisor) podem copiar o modelo - Usuario pode rejeitar gamificacao se parecer forcada - Custo de IA pode escalar sem modelo de pontos bem calibrado - Concorrentes tem apps mobile nativos — Atlas comeca como web |

## 10.5  Vantagem Competitiva Sustentavel

A vantagem do Atlas nao esta em uma feature especifica que pode ser copiada. Esta na arquitetura da experiencia — e isso e muito mais dificil de replicar.

| Dimensao | Por que e dificil de copiar |
| --- | --- |
| Dados de perfil progressivos | Cada fase coleta dados que enriquecem a IA. Usuarios com historico de 3+ viagens tem experiencias radicalmente melhores — criar conta em concorrente significa perder tudo isso. |
| Atlas pessoal (mapa de memorias) | O mapa do usuario e unico e irreplicavel. E o historico visual da vida dele como viajante. Switching cost emocional altissimo. |
| Economia de Coordenadas | Uma vez com saldo de pontos, o usuario nao quer abandonar. Semelhante ao efeito de saldo em carteiras digitais. |
| Identidade do Explorador | Ranks, selos e badges constroem identidade. Usuarios no rank Cartografo nao se tornam Iniciantes em outro app por escolha. |

# 11. Agente Estrategico Continuo

Para garantir que o Atlas permaneca competitivo e alinhado com o mercado, foi definido um protocolo de revisao estrategica continua, suportado por um agente de IA dedicado.

Agente Estrategico Atlas — Escopo O Agente Estrategico do Atlas e um consultor de IA permanente com tres funcoes: 1. VIGILANCIA DE MERCADO: monitora movimentos de concorrentes, novas startups, tendencias de gamificacao e mudancas no comportamento de viajantes. 2. REVISAO DE PRODUTO: avalia o estado atual do Atlas, metricas de sprint, e recomenda ajustes nas fases, modelo de pontos e modelo de negocio. 3. ESTRATEGIA DE CRESCIMENTO: recomenda acoes de aquisicao, retencao, parcerias e proximos mercados com base em dados atuais do produto. Acesse o Agente Estrategico na interface interativa disponibilizada junto a este documento.

Atlas — Travel Planner

Sprint 9 — Strategic Pivot Document  |  Versao 1.1  |  Marco 2026