🧭

ATLAS TRAVEL PLANNER

Sprint 14 — UX & Correções Pós-Teste Manual

Bug /trips · Fases não-bloqueantes · Navegação livre · Guia de Bolso

Versão 1.0 · Março 2026 · Product Owner + Tech Lead + UX

# 1. Visão Geral

O Sprint 14 corrige os problemas identificados nos testes manuais pós-Sprint 13 e implementa melhorias de UX aprovadas pelo Product Owner. O foco é tornar a experiência fluida: fases não bloqueiam o usuário, o checklist é acessível de qualquer lugar, a navegação entre fases é livre, e a Fase 5 é reformulada como um "Guia de Bolso" inteligente do destino.

| Atributo | Detalhe |
| --- | --- |
| Branch | feat/sprint-14 |
| Base | master (após merge PR #14 — Sprint Regressão) |
| Testes atuais | 879 unitários + 40+ E2E Playwright |
| Time | Tech Lead · UX · Product Owner |
| Prioridade máxima | BUG P0: /trips inacessível |
| Meta de testes | ~930 unitários após sprint |

# 2. Itens do Sprint 14

| ID | Tipo | Título | Prioridade | Papel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S14-001 | BUG | /trips inacessível — roteamento quebrado | P0 | Tech Lead |
| S14-002 | MELHORIA | Fases 3/4 não-bloqueantes — avançar com pendências | P1 | Tech Lead + PO |
| S14-003 | MELHORIA | Badge de checklist % no card de expedição | P1 | UX + Tech Lead |
| S14-004 | MELHORIA | Navegação livre entre fases já visitadas | P1 | UX + Tech Lead |
| S14-005 | REFORMULAÇÃO | Fase 5 — Guia de Bolso do Destino (IA) | P1 | PO + UX + Tech Lead |

# 3. S14-001 — BUG P0: /trips Inacessível

Diagnóstico a ser confirmado pelo Tech Lead antes de qualquer código. O TripDashboard e funcionalidades de trip/itinerário estão implementados mas não acessíveis ao usuário.

## 3.1 Diagnóstico

- Verificar: AuthenticatedNavbar tem link para /trips?

- Verificar: middleware de autenticação está redirecionando /trips incorretamente?

- Verificar: rota /[locale]/(app)/trips/page.tsx existe e está exportando componente?

- Verificar: TripDashboard está sendo importado e renderizado corretamente?

- Testar: acessar /pt/trips diretamente no browser — qual é o comportamento?

## 3.2 Correções Prováveis

- Adicionar link "Minhas Viagens" no AuthenticatedNavbar apontando para /trips

- Verificar se a rota está dentro do grupo (app) correto no Next.js App Router

- Confirmar que TripDashboard renderiza a lista de trips + botão "Nova Viagem"

- Garantir que CreateTripModal está acessível a partir de /trips

- Verificar que /trips/[id]/generate e /trips/[id]/itinerary estão funcionais

## 3.3 Acceptance Criteria

- Usuário clica em "Minhas Viagens" no navbar → página /trips carrega

- Página /trips exibe lista de viagens do usuário

- Botão "Nova Viagem" abre CreateTripModal

- Após criar trip → link para /trips/[id]/generate funcional

- Página de geração de itinerário via IA acessível e funcional

## 3.4 Testes S14-001

- ~4 testes: rota /trips renderiza TripDashboard com autenticação

- ~2 testes: CreateTripModal abre e fecha corretamente

- E2E: navegar navbar → trips → criar trip → gerar itinerário

# 4. S14-002 — Fases 3 e 4 Não-Bloqueantes

Mudança de comportamento fundamental: fases deixam de ser portões obrigatórios e passam a ser tarefas contínuas. O usuário pode avançar a qualquer momento — os pontos chegam conforme ele completa, não como condição para avançar.

## 4.1 Novo Comportamento — Fase 3 (Checklist)

- Remover bloqueio: botão "Avançar para Fase 4" sempre visível e habilitado

- Texto do botão muda conforme progresso:

- — 0% concluído: "Avançar (checklist pendente)" — cor amber

- — 1–99% concluído: "Avançar (X itens pendentes)" — cor amber

- — 100% required: "Fase 3 Completa — Avançar →" — cor gold

- Badge no card de expedição: mostra % do checklist (ver S14-003)

- Fase 3 status: pending | in_progress | complete (não mais bloqueante)

- Pontos: concedidos por item marcado + bônus ao completar 100% dos required

## 4.2 Novo Comportamento — Fase 4 (CNH)

- Remover bloqueio: botão "Avançar para Fase 5" sempre visível

- Se needsCarRental = true e CINH não confirmada:

- — Alerta amber mantido: "CNH Internacional pendente"

- — Botão: "Avançar (CNH pendente)" — sem pontos de conclusão da fase

- — Pontos de fase (+50) só concedidos quando usuário confirmar CINH providenciada

- Se needsCarRental = false: fase 4 concluída normalmente

## 4.3 Mudanças no PhaseEngine

- canAdvanceFromPhase(phase, expeditionId): sempre true para fases 3 e 4

- isPhaseComplete(phase, expeditionId): retorna true apenas quando todos required done

- getPhaseStatus(phase): pending | in_progress | complete | skipped

- Distinção clara: "avançar" ≠ "completar" — usuário pode avançar sem completar

## 4.4 Testes S14-002

- ~6 testes: PhaseEngine — canAdvanceFromPhase sempre true para fases 3/4

- ~4 testes: getPhaseStatus com diferentes estados de progresso

- ~4 testes: pontos não concedidos ao avançar sem completar

# 5. S14-003 — Badge de Checklist % no Card de Expedição

O UX propõe integrar a visibilidade do checklist diretamente no ExpeditionCard do dashboard — sem criar uma seção separada. Simples, contextual, sempre visível.

## 5.1 ExpeditionCard — Novo Elemento

- Adicionar linha de progresso do checklist abaixo da barra de fases existente

- Layout: ícone ☑️ + texto "Checklist: X/Y itens" + mini progress bar

- Cores por estado:

- — 0 itens: texto dimmed, barra vazia, sem destaque

- — 1–99%: barra amber, texto "X pendentes"

- — 100% required: barra gold, texto "Completo ✓" em teal-light

- Clicável: clicar na linha de checklist navega para /expedition/[id]/phase-3

- Visível apenas se expedição chegou à Fase 3 (currentPhase >= 3)

## 5.2 ChecklistProgressMini — Novo Componente

- src/components/features/dashboard/ChecklistProgressMini.tsx

- Props: expeditionId, total, done, required, requiredDone

- Compacto: máximo 2 linhas de altura no card

- Tooltip no hover: breakdown "X required · Y recomendados pendentes"

## 5.3 Testes S14-003

- ~4 testes: ChecklistProgressMini com diferentes estados

- ~2 testes: clique navega para phase-3

# 6. S14-004 — Navegação Livre Entre Fases

O usuário pode voltar e editar qualquer fase já visitada livremente. A PhaseProgressBar vira um menu de navegação clicável — a experiência mais natural possível.

## 6.1 PhaseProgressBar — Transformação em NavBar

- Fases já visitadas (currentPhase >= fase): clicáveis, navegam para a rota da fase

- Fase atual: destacada em gold, não clicável (já está nela)

- Fases futuras: dimmed, não clicáveis (ainda não desbloqueadas)

- Cursor: pointer nas fases visitadas, default nas futuras

- Hover em fase visitada: tooltip "Ir para [Nome da Fase]"

- Animação: hover eleva o nó da fase (translateY -2px)

## 6.2 Rotas de Cada Fase

| Fase | Nome | Rota |
| --- | --- | --- |
| 1 | A Faísca | /expedition/[tripId] (phase-1) |
| 2 | O Chamado | /expedition/[tripId]/phase-2 |
| 3 | A Rota | /expedition/[tripId]/phase-3 |
| 4 | O Abrigo | /expedition/[tripId]/phase-4 |
| 5 | O Mapa | /expedition/[tripId]/phase-5 |
| 6 | O Custo | (Sprint 15) |
| 7 | A Expedição | (Sprint 15) |
| 8 | O Legado | (Sprint 16) |

## 6.3 Edição Livre — Comportamento

- Usuário volta à Fase 1 e muda o destino → tripType é recalculado automaticamente

- Usuário volta à Fase 3 e desmarca item → pontos não são subtraídos (idempotente)

- Usuário volta à Fase 4 e muda resposta sobre carro → alerta recalculado

- Sem confirmação de impacto — edição é direta e imediata (conforme decisão do PO)

## 6.4 Testes S14-004

- ~6 testes: PhaseProgressBar — clicabilidade por estado da fase

- ~4 testes: navegação entre fases não apaga dados existentes

# 7. S14-005 — Fase 5 Reformulada: Guia de Bolso do Destino

Aprovado pelo Product Owner. A Fase 5 deixa de ser apenas "conectividade" e torna-se o hub de informações práticas do destino — gerado pela IA com base no destino e datas da viagem.

## 7.1 Novo Conceito — "O Mapa" como Guia de Bolso

"Antes de partir, conheça seu destino. O Atlas prepara um guia personalizado com tudo que você precisa saber para se sentir em casa onde quer que vá."

- Gerado pela IA (Anthropic API) com base em: destino, datas, tripType, número de viajantes

- Conteúdo do guia — 6 seções:

- 1. 🕐 Fuso Horário — diferença com Brasil, horário de verão se aplicável

- 2. 💰 Moeda e Custos — moeda local, câmbio aproximado, dicas de pagamento

- 3. 🗣️ Idioma — língua oficial, frases úteis (obrigado, ajuda, banheiro, etc.)

- 4. ⚡ Voltagem e Adaptador — padrão elétrico, se precisa de adaptador

- 5. 📱 Conectividade — chip local, eSIM, roaming (conteúdo migrado da fase anterior)

- 6. 🌍 Dicas Culturais — costumes locais, vestimenta, gorjeta, pontos de atenção

## 7.2 DestinationGuideWizard.tsx — Novo Componente

- Substituir ConnectivityWizard.tsx pelo DestinationGuideWizard.tsx

- Estado inicial: botão "Gerar Guia do Destino" com loading skeleton

- Loading: animação Atlas enquanto IA processa (~5–10s)

- Resultado: 6 cards colapsáveis, um por seção do guia

- Cada card: ícone + título + conteúdo gerado pela IA

- Regenerar: botão "Atualizar Guia" para regenerar se usuário mudou destino

- Salvar: conteúdo salvo no banco (não regerar a cada visita)

- Rate limit: 3 gerações por expedição (protege custos de API)

## 7.3 Schema — DestinationGuide

- Novo modelo: DestinationGuide — id, expeditionId @unique, content Json, generatedAt, destination, locale

- Migration: add_destination_guide

- Server action: generateDestinationGuide(expeditionId) — chama IA, salva, retorna

- Server action: getDestinationGuide(expeditionId) — retorna guide ou null

## 7.4 Prompt para a IA

// System prompt para geração do guia

Você é um especialista em viagens internacionais.

Gere um guia prático e conciso para: {destination}

Datas: {startDate} a {endDate}. Viajantes: {travelers}.

Responda em {locale} (pt-BR ou en).

Formato JSON com 6 seções:

{ timezone, currency, language, electricity, connectivity, cultural_tips }

Cada seção: { title, icon, summary, tips: string[] }

Máximo 3 tips por seção. Seja prático e direto.

## 7.5 Pontos — Fase 5 Reformulada

- Gerar o guia: +30 Coordenadas (ação de IA)

- Fase 5 completa (guia gerado): +40 Coordenadas

- Visualizar cada seção do guia: +5 Coordenadas (máximo 1x por seção)

## 7.6 Testes S14-005

- ~6 testes: generateDestinationGuide — mock da IA, parsing do JSON

- ~4 testes: DestinationGuideWizard render com dados mockados

- ~4 testes: rate limit de 3 gerações por expedição

- ~2 testes: regeneração limpa dados anteriores

# 8. Ordem de Execução

S14-001 (BUG /trips) ←── P0, executar primeiro

│

└──→ S14-002 (Fases não-bloqueantes)

│

├──→ S14-003 (Badge checklist no card)

├──→ S14-004 (Navegação livre entre fases)

└──→ S14-005 (Fase 5 Guia de Bolso)

│

└──→ Testes + PR

| Task | Título | Arquivos-chave | Testes |
| --- | --- | --- | --- |
| S14-001 | BUG /trips | AuthenticatedNavbar, trips/page.tsx | ~6 |
| S14-002 | Fases não-bloqueantes | phase-engine.ts, Phase3Wizard, Phase4Wizard | ~14 |
| S14-003 | Badge checklist % | ChecklistProgressMini.tsx, ExpeditionCard.tsx | ~6 |
| S14-004 | Navegação livre fases | PhaseProgressBar.tsx, expedition hub page | ~10 |
| S14-005 | Fase 5 Guia de Bolso | DestinationGuideWizard.tsx, schema, actions | ~16 |
| TOTAL |  |  | ~52 novos |

# 9. Prompt para Claude Code

Cole após git checkout master && git pull origin master.

══════════════════════════════════════════════════

SPRINT 14 — UX & CORREÇÕES PÓS-TESTE MANUAL

══════════════════════════════════════════════════

CONTEXTO:

Sprint de Regressão mergeado (879 testes). Sprint 14 corrige

bugs e melhora UX identificados em testes manuais.

Zero novas features desconexas. Foco total nos 5 itens.

REGRAS (Windows 4GB RAM):

- SEQUENCIAL — sem subagentes paralelos

- SEM npx next build — apenas npx vitest run

- Commit após cada task, aguardar autorização

SETUP:

git checkout master && git pull origin master

git checkout -b feat/sprint-14

COMECE PELO S14-001 (BUG P0 — /trips inacessível):

1. Ler AuthenticatedNavbar.tsx — existe link para /trips?

2. Verificar src/app/[locale]/(app)/trips/page.tsx existe

3. Testar: qual rota é acessada ao tentar navegar para /trips?

4. Corrigir roteamento + adicionar link no navbar

5. Verificar que /trips/[id]/generate e /trips/[id]/itinerary funcionam

6. npx vitest run, commit, aguardar autorização para S14-002

S14-002 — Fases não-bloqueantes:

- canAdvanceFromPhase(): sempre true para fases 3 e 4

- Botão avançar: sempre visível, texto muda por progresso

- Pontos: concedidos por item/conclusão, NÃO por avançar

- getPhaseStatus(): pending | in_progress | complete

S14-003 — Badge checklist no ExpeditionCard:

- ChecklistProgressMini.tsx: ícone ☑️ + X/Y + mini progress bar

- Visível apenas se currentPhase >= 3

- Clicável → navega para /expedition/[id]/phase-3

S14-004 — Navegação livre entre fases:

- PhaseProgressBar: fases visitadas viram links clicáveis

- Hover tooltip: "Ir para [Nome da Fase]"

- Fases futuras: dimmed, não clicáveis

- Edição direta sem confirmação (decisão do PO)

S14-005 — Fase 5 Guia de Bolso (IA):

- Substituir ConnectivityWizard por DestinationGuideWizard

- Nova migration: add_destination_guide

- 6 seções: timezone, currency, language, electricity,

connectivity, cultural_tips

- IA gera JSON estruturado, salvo no banco

- Rate limit: 3 gerações por expedição

- Pontos: +30 gerar, +40 fase completa, +5/seção visualizada

META: 879 → ~930 testes

Commit final: feat: Sprint 14 — UX fixes, non-blocking phases,

checklist badge, free navigation, destination guide

PR: feat/sprint-14 → master

Comece lendo AuthenticatedNavbar.tsx e trips/page.tsx.

🧭 "O produto perfeito não nasce do código — nasce do uso real." 🧭