🗺️

ATLAS TRAVEL PLANNER

Sprint 15 — Fase 6: O Roteiro (v2 — Migração)

Migrar /trips → Fase 6 · Renomear Trip → ItineraryPlan · Preservar IA + DnD

Versão 2.0 · Março 2026 · Abordagem: Migração (não reescrita)

# 1. Decisão Arquitetural — Migrar, Não Reescrever

O código de geração de itinerário via IA e o drag-and-drop com @dnd-kit já funcionavam em /trips. Reescrever do zero desperdiçaria trabalho validado. A decisão correta é migrar esse código para dentro da jornada das 8 Fases, conectando-o ao contexto completo da expedição.

| Aspecto | Abordagem Anterior (reescrever) | Abordagem Atual (migrar) |
| --- | --- | --- |
| Banco de dados | DROP + recriar tabelas | Renomear Trip → ItineraryPlan + adicionar expeditionId |
| Geração IA | Reescrever do zero | Adaptar trip.actions.ts existente |
| Drag-and-drop | Reconfigurar @dnd-kit | Migrar ItineraryEditor existente |
| Rotas | Criar phase-6 do zero | Mover /trips/[id]/itinerary → /expedition/[tripId]/phase-6 |
| Risco | Alto — regredir funcionalidade | Baixo — aproveitar código testado |

# 2. Mapa de Fases — Versão Definitiva

| Fase | Nome | Conteúdo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A Faísca | Destino, datas, sobre o viajante | ✅ Completo |
| 2 | O Chamado | Tipo de viagem, preferências | ✅ Completo |
| 3 | A Rota | Checklist de preparação (não-bloqueante) | ✅ Completo |
| 4 | O Abrigo | Hospedagem + CNH Internacional | ✅ Completo |
| 5 | O Mapa | Guia de Bolso do Destino (IA) | ✅ Completo |
| 6 | O Roteiro | Itinerário dia-a-dia via IA + drag-and-drop | 🆕 Sprint 15 |
| 7 | O Custo | Gestão de custos e orçamento | 🔜 Sprint 16 |
| 8 | A Expedição | Modo ao vivo durante a viagem | 🔜 Sprint 17 |
| 9 | O Legado | Memórias, fotos, viral loop | 🔜 Sprint 18 |

# 3. S15-001 — Migration: Trip → ItineraryPlan

Migration não-destrutiva. Renomeia a tabela, adiciona expeditionId, preserva todos os dados existentes.

## 3.1 Migration: migrate_trip_to_itinerary_plan

-- Renomear tabela principal

ALTER TABLE "Trip" RENAME TO "ItineraryPlan";

-- Adicionar coluna de vínculo com Expedition

ALTER TABLE "ItineraryPlan" ADD COLUMN "expeditionId" TEXT;

-- Renomear FK em ItineraryDay

ALTER TABLE "ItineraryDay" RENAME COLUMN "tripId" TO "planId";

-- Renomear tabelas filhas para consistência

ALTER TABLE "ItineraryDay" RENAME TO "ItineraryPlanDay";

ALTER TABLE "ItineraryActivity" RENAME TO "ItineraryPlanActivity";

-- Índice para busca por expedição

CREATE UNIQUE INDEX "ItineraryPlan_expeditionId_key"

ON "ItineraryPlan"("expeditionId");

CREATE INDEX "ItineraryPlan_userId_idx"

ON "ItineraryPlan"("userId");

## 3.2 Schema Prisma — Após Migration

model ItineraryPlan {

id           String   @id @default(cuid())

userId       String

user         User     @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)

expeditionId String?  @unique   // ← novo vínculo com Expedition

expedition   Expedition? @relation(fields: [expeditionId], references: [id])

destination  String

startDate    DateTime

endDate      DateTime

generatedAt  DateTime?

generationCount Int   @default(0)

days         ItineraryPlanDay[]

createdAt    DateTime @default(now())

updatedAt    DateTime @updatedAt

}

## 3.3 Testes S15-001

- ~4 testes: migration preserva dados existentes (userId, destination, dates)

- ~2 testes: expeditionId @unique — não permite dois planos por expedição

# 4. S15-002 — Vincular ItineraryPlan à Expedition

Server action que cria ou associa um ItineraryPlan à expedição quando o usuário entra na Fase 6.

## 4.1 Lógica de Vinculação

- Quando usuário acessa phase-6: verificar se já existe ItineraryPlan com expeditionId

- Se existe: carregar plano existente → mostrar itinerário gerado

- Se não existe: criar ItineraryPlan novo vinculado à expedição, preenchendo destination/dates da Expedition

- Dados herdados automaticamente da expedição: destination (Phase 1), startDate, endDate, tripType, travelers

## 4.2 Enriquecer Prompt da IA com Contexto da Expedição

Este é o principal ganho da migração — a IA agora tem contexto completo:

- Fase 1: destino exato, datas, número de viajantes

- Fase 2: tripType (doméstico/mercosul/internacional/schengen), preferências

- Fase 5: guia do destino já gerado (fuso, moeda, dicas culturais)

- Checklist Fase 3: itens marcados (o que o viajante já providenciou)

## 4.3 Prompt Enriquecido

// Prompt anterior (genérico):

"Crie um roteiro para {destination} de {startDate} a {endDate}"

// Prompt novo (contextualizado):

"Crie um roteiro personalizado para:

Destino: {destination}

Período: {startDate} a {endDate} ({totalDays} dias)

Tipo de viagem: {tripType} — {travelers} viajante(s)

Preferências: {preferences}

Contexto do destino: {destinationGuide.cultural_tips}

Moeda local: {destinationGuide.currency.summary}

Fuso horário: {destinationGuide.timezone.summary}"

## 4.4 Testes S15-002

- ~4 testes: vinculação expedition → itineraryPlan (cria se não existe, reutiliza se existe)

- ~4 testes: prompt enriquecido inclui contexto de Phase1, Phase2, Phase5

# 5. S15-003 — Migrar UI de /trips para Phase 6

Mover os componentes existentes de /trips para a estrutura de fase, sem reescrever a lógica de drag-and-drop.

## 5.1 Rota Nova

- Criar: src/app/[locale]/(app)/expedition/[tripId]/phase-6/page.tsx

- Server Component: auth guard + carregar ItineraryPlan vinculado à expedição

- Reutilizar: lógica de carregamento de /trips/[id]/itinerary/page.tsx

## 5.2 Phase6Wizard.tsx — Wrapper das Fases

- Novo componente wrapper que integra ao sistema de fases (PhaseProgressBar, pontos, transições)

- Estado vazio: botão "Gerar Roteiro com IA" + descrição do que será gerado

- Estado gerando: loading skeleton com "Traçando sua rota..."

- Estado gerado: renderiza ItineraryEditor (componente existente de /trips)

- Botão avançar: "Avançar para O Custo →" ao ter roteiro gerado

## 5.3 Componentes Reutilizados (não reescrever)

| Componente atual em /trips | Destino na Fase 6 | Alteração necessária |
| --- | --- | --- |
| ItineraryEditor.tsx | Reutilizar diretamente | Nenhuma — já funciona |
| ItineraryDayCard.tsx | Reutilizar diretamente | Nenhuma |
| ActivityItem.tsx (DnD) | Reutilizar diretamente | Nenhuma |
| GenerateItineraryForm | Substituir por Phase6Wizard | Wrapper simplificado |
| itinerary.actions.ts | Mover para expedition.actions.ts | Adicionar expeditionId |
| trip.actions.ts (geração IA) | Adaptar para usar expeditionId | Enriquecer prompt |

## 5.4 Testes S15-003

- ~6 testes: Phase6Wizard estados (vazio, gerando, gerado)

- ~4 testes: reorder activity salva ordem corretamente

- ~2 testes: mover atividade entre dias

# 6. S15-004 — Remover /trips como Rota Separada

Com a Fase 6 funcionando, /trips é desativado. Limpeza cirúrgica — sem remover os componentes que foram migrados.

## 6.1 O que remover

- src/app/[locale]/(app)/trips/ — remover pasta de rotas (page.tsx de cada rota)

- Link "Minhas Viagens" do AuthenticatedNavbar — remover

- Chaves i18n trips.nav.* — remover de en.json e pt-BR.json

- Testes E2E que referenciam /trips diretamente

## 6.2 O que NÃO remover

- Componentes de /trips/components/ — foram migrados para Fase 6

- trip.actions.ts — adaptado, não removido

- itinerary.actions.ts — adaptado, não removido

- Testes unitários dos componentes reutilizados — continuam válidos

## 6.3 Testes S15-004

- ~2 testes: /trips redireciona para /dashboard (rota desativada graciosamente)

- Atualizar E2E de expedição para testar phase-6 em vez de /trips

# 7. S15-005 — Integração e Gamificação

## 7.1 PhaseProgressBar — Fase 6

- Adicionar nó "O Roteiro" como Fase 6 clicável

- Rota: /expedition/[tripId]/phase-6

- Clicável após currentPhase >= 6

## 7.2 Transições

- Phase5Wizard (Guia de Bolso): botão "Avançar para O Roteiro →"

- Phase6Wizard: botão "Avançar para O Custo →" (fase 7 — placeholder)

- Hub de expedição: redirect para phase-6 quando currentPhase === 6

## 7.3 Pontos — Fase 6

- +50 Coordenadas: gerar roteiro pela primeira vez

- +100 Coordenadas: fase 6 completa

- +20 Coordenadas: primeiro drag-and-drop (1x por expedição)

## 7.4 ExpeditionCard no Dashboard

- Badge: "🗺️ Roteiro gerado" se ItineraryPlan vinculado e gerado

- Clicável: navega para /expedition/[tripId]/phase-6

## 7.5 Testes S15-005

- ~6 testes: hub redirect + PhaseProgressBar fase 6

- ~4 testes: pontos concedidos corretamente

# 8. Ordem de Execução

S15-001 (Migration Trip→ItineraryPlan) ←── PRIMEIRO

│

└──→ S15-002 (Vincular à Expedition + prompt enriquecido)

│

└──→ S15-003 (Migrar UI para Phase6Wizard)

│

└──→ S15-004 (Remover /trips como rota)

│

└──→ S15-005 (Integração + gamificação + PR)

| Task | Foco | Risco | Testes |
| --- | --- | --- | --- |
| S15-001 | Migration renomear tabelas | Baixo | ~6 |
| S15-002 | Vincular Expedition + enriquecer IA | Médio | ~8 |
| S15-003 | Migrar UI /trips → Phase6Wizard | Baixo | ~12 |
| S15-004 | Desativar rota /trips | Baixo | ~4 |
| S15-005 | PhaseProgressBar + gamificação | Baixo | ~10 |
| TOTAL |  |  | ~40 novos |

# 9. Prompt para Claude Code

══════════════════════════════════════════════════

SPRINT 15 — FASE 6: O ROTEIRO (v2 — MIGRAÇÃO)

══════════════════════════════════════════════════

CONTEXTO:

Decisão do PO: migrar /trips para Fase 6, não reescrever.

Geração de IA e drag-and-drop já funcionam — preservar.

Trip → ItineraryPlan (renomear), vincular à Expedition.

REGRAS (Windows 4GB RAM):

- SEQUENCIAL — sem subagentes paralelos

- SEM npx next build — apenas npx vitest run

- Commit após cada task, aguardar autorização

SETUP:

git checkout master && git pull origin master

git checkout -b feat/sprint-15

COMECE PELO S15-001 (Migration):

1. Ler schema.prisma — entender estrutura atual de Trip/ItineraryDay/ItineraryActivity

2. Ler src/server/actions/trip.actions.ts — entender geração de IA atual

3. Ler src/app/[locale]/(app)/trips/[id]/itinerary/page.tsx — entender UI atual

4. Criar migration migrate_trip_to_itinerary_plan:

- ALTER TABLE "Trip" RENAME TO "ItineraryPlan"

- ADD COLUMN "expeditionId" TEXT UNIQUE

- ALTER TABLE "ItineraryDay" RENAME TO "ItineraryPlanDay"

- Renomear tripId → planId em ItineraryPlanDay

- ALTER TABLE "ItineraryActivity" RENAME TO "ItineraryPlanActivity"

5. Atualizar schema.prisma com novos nomes e relação com Expedition

6. npx prisma migrate deploy

7. npx vitest run — manter testes passando

8. Commit: feat: S15-001 migration Trip→ItineraryPlan

9. Aguardar autorização para S15-002

S15-002 — Vincular à Expedition + enriquecer prompt IA:

- getOrCreateItineraryPlan(expeditionId): cria ItineraryPlan vinculado

- Herdar destination/dates/tripType da Expedition

- Enriquecer prompt: incluir Phase2 preferências + Phase5 guia do destino

- Rate limit: manter 3 gerações por plano

S15-003 — Migrar UI para Phase6Wizard:

- Criar phase-6/page.tsx em expedition/[tripId]/

- Phase6Wizard.tsx: wrapper com estados (vazio/gerando/gerado)

- Reutilizar ItineraryEditor, ItineraryDayCard, ActivityItem existentes

- NÃO reescrever drag-and-drop — apenas importar componentes existentes

S15-004 — Desativar /trips:

- Remover rotas src/app/[locale]/(app)/trips/

- Remover link do AuthenticatedNavbar

- /trips → redirect 301 para /dashboard

S15-005 — Integração:

- PhaseProgressBar: adicionar Fase 6 "O Roteiro"

- Phase5Wizard: botão "Avançar para O Roteiro →"

- Hub redirect para phase-6 quando currentPhase === 6

- Pontos: +50 gerar, +100 fase completa, +20 primeiro drag

- ExpeditionCard: badge "🗺️ Roteiro gerado"

META: ~990 testes, PR feat/sprint-15 → master

Comece lendo schema.prisma e trip.actions.ts.

🗺️ "Migrar é mais sábio que reescrever — preserve o que funciona." 🗺️